1.pielikums

Ādažu novada attīstības programmas (2021-2027) trīs gadu uzraudzības ziņojumam, 2024.

# **Rīcības plāna izmaiņas Ādažu pagastam (2020-2023)**

| **Uzdevums** | **Pasākums, aktivitāte** | **Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.** | **Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.** | **Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.** | **Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.** | **Izpildes statuss līdz 31.12.2023.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |
| **RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve** |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvaru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu | Ā1.1.1.1. Komunikāciju, kādas nepieciešams izveidot blīvas apbūves teritorijās, noteikšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā1.1.1.2. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu izveide komercteritoriju realizācijai | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā1.1.1.3. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu attīstības projektu īstenošana citās blīvas apbūves teritorijās | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanos | Ā1.1.2.1. Esošās situācijas ūdenssaimniecības sistēmā izpēte, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai nepieciešamo pasākumu noteikšana | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā1.1.2.2. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Garkalnes ciemā | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2024.-2026.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2024.-2026.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2026. uz 2023.-2024.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2021.-2026.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārta) | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus | Ā1.1.3.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus notekūdeņu kanalizācija un sakari) – digitalizēšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā1.1.3.2. Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstības projektu izstrāde un īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2021.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību | Ā1.1.4.1. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā1.1.4.2. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS tās esošajās robežās | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā1.1.4.4. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.. |
|  | Ā1.1.4.5. Biomasas katlumājas izveide Gundegu ielā 11, Ādažos | - | Jauns pasākums. | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā | - | Jauns pasākums. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos | - | Jauns pasākums. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā1.1.4.8. Divu solāro elektrostaciju izbūve Podniekos | - | Jauns pasākums. | Pasākums dzēsts. | Nav veiktas. | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas ielā 33A, Ādažos, pieslēgšana CSS | - | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS | - | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS | - | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus | Ā1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību | - | - | - | - | - |  |
| **VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas** |  |  |  |  |  |  |
| **RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana** |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas | Ā2.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2023.). | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”, 5.1.1.0/17/I/009)”). | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)”). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā2.1.1.4. Īstenots SAM 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projekts Ādažu novadā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.) | Ā2.1.2.1. Caurtekas pie Smilškalna ceļa pārbūve | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veikts. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2024.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus | Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2024.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2025.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2023.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā2.1.3.4. Plūdu risku izpēte Garkalnes ciemā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| **VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |
| **RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību | Ā3.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā3.1.1.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus | Ā3.1.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā3.1.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā3.1.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts | Ā3.1.3.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā3.1.3.2. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā3.1.3.3. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā3.1.3.4. Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” | - | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi | Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai no Inču ielas līdz Ataru ceļam”).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2026.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā3.1.4.5. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā3.1.4.6. Dadzīšu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus | Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2025.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| **RV3.2: Mobilitātes attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides | Ā3.2.1.1. Pasākumu īstenošana A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas | Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII “Strautiņš” uz Pirmās ielas labiekārtošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Stāvvietas izbūve Gaujas 31 (Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projekta ietvaros)”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā3.2.2.3. Autobusu galapunkta Kadagā labiekārtošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā3.2.2.4. Mobilitātes punktu izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā3.2.2.5. Stāvvietas izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā3.2.2.5. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2025.-2027.). | Precizēts pasākuma identifikācijas numurs (uz Ā3.2.2.6.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30 | - | - | Jauns pasākums. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām | Ā3.2.3.1. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā3.2.3.2. Drošais ceļš uz skolu | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā3.2.3.3. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu | Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā3.2.4.2. Informatīvās kampaņas īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā** |  |  |  |  |  |  |
| **RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā** |  |  |  |  |  |  |
| U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru | Ā4.1.1.1. Publiskas piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā4.1.1.2. Atpūtas vietu apzināšana un labiekārtošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā4.1.1.3. Pilnu pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā4.1.1.4. Publisko pludmaļu un peldvietu labiekārtošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā4.1.1.5. Dabas taku izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2026.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide (ELFLA projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu”)”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2023.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus | Ā4.1.2.1. Publisko ūdeņu piekrastes ilgtspējīga apsaimniekošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā | - | - | - | - | - |  |
| U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs | - | - | - | - | - |  |
| **RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana** |  |  |  |  |  |  |
| U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību | Ā4.3.1.1. Ādažu novada zīmola izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2023.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā4.3.1.2. Aktivitāšu īstenošana Ādažu novada tēla popularizēšanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā4.3.1.3. Tematisko materiālu izdošana par Ādažu novadu | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā4.3.1.4. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā4.3.1.5. Ādažu novada kartes un informatīvo materiālu izdošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā4.3.1.6. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana novada ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā4.3.1.7. Ādažu pilsētas atpazīstamības sekmēšana un identitātes stiprināšana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā | Ā4.3.2.1. Informatīvo zīmju pasūtīšana un izvietošana Ādažu novadā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā4.3.2.2. Tūrisma maršrutu un produktu izstrāde tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā4.3.2.3. Teritoriju noteikšana dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā4.3.2.4. Ūdens ceļu iekļaušana kartēs, digitalizācija | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums dzēsts. | - | “Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā4.3.2.5. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma izpēte un iezīmēšana kartēs | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā4.3.2.6. Dalība tūrisma izstādēs | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā4.3.2.7. Mobilā tūrisma informācijas centra izveide | Jauns pasākums | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā4.3.2.8. Skaitītāja iegāde un izvietošana pie tūrisma piesaistēm | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā4.3.2.9. Tūrisma pakalpojumu un informācijas sniedzēju kompetenču celšana vides un ilgtspējības jautājumos, svešvalodu, digitālo risināju jomā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā4.3.2.10. Tūrisma gidu apmācību organizēšana par Ādažu novadu un novada apskates objektiem | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā4.3.2.11. Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnes (www.turisms.adazi.lv) pilnveidošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā4.3.2.12. Darījumu un pasākumu tūrisma attīstības veicināšana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus | Ā4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā4.3.3.2. Pieredzējumos un izziņā balstītu piedāvājumu veidošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā4.3.3.3. Vides izglītības pasākumu organizēšana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana** |  |  |  |  |  |  |
| U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību | Ā5.1.1.1. Pasākumi obligātās, jeb nepieciešamās (ielas) publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma uzlabošanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.1.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.1.3 Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.1.4. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā5.1.1.6. Dzeramā ūdens punktu izveidošana novadā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā | Ā5.1.2.1. Projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā5.1.2.2. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām”)  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2022.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2022.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2023.). | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem (projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”, 9.3.1.1/19/I/016)”). | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par finanšu resursiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā5.1.2.6. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveide / būvniecība | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes projektēšana, izveide / būvniecība”)  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par finanšu resursiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes projektēšana, būvniecība Podniekos”).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Projekta “Jauna pirmsskolas izglītības iestāde Podniekos” īstenošana SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2026. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā5.1.2.10. Dzīvojamā fonda (naktsmītnes, stāvlaukumus) izbūve pie sporta objektiem Ādažos | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā5.1.2.11. Sociālā dienesta un bāriņtiesas ēkas izveide | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā5.1.2.12. Jaunas sākumskolas izbūve Podniekos | - | - | Jauns pasākums. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Jaunas vispārējās izglītības iestādes izbūve Ādažos”).  Precizēta informācija par finanšu resursiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30 | - | - | Jauns pasākums. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2027.-2029.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā5.1.2.14. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.) | Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā5.1.3.2. Pirmās iela 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2021.-2024.). | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / “LIFEBauhausingEurope””)  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēta informācija par finanšu resursiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / “LIFEBauhausingEurope””).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2026. uz 2021.-2024.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.3.3. Pašvaldības policijas iekštelpu atjaunošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Depo ielas 2, Ādažos iekštelpu atjaunošana, pielāgošana citām funkcijām”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025.-2027. uz 2023.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.3.5. ĀMMS esošo telpu uzlabošana | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz ĀNMS esošo telpu uzlabošana”)  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā5.1.3.7. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.3.8. ĀPII “Strautiņš” telpu rekonstrukcija un modernizācija | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2023.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2024.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā5.1.3.11. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2026. uz 2021.-2026.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.3.13. Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀMMS vajadzībām | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.3.15. Vides pielāgošana PII atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā5.1.3.17. Ādažu bibliotēkas telpu paplašināšana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu | Ā5.1.4.1. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.4.2. Šķiroto atkritumu konteineru novietņu izvietošana visās apbūves teritorijās | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.4.3. Kampaņas par atkritumu aiznešanu īstenošana (ko atnes, to aiznes) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.4.4. Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada teritorijā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā5.1.4.5. Jauna šķirotā atkritumu laukuma izbūve | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas | Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana** |  |  |  |  |  |  |
| U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību | Ā5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā5.2.1.2. Vides piesārņojuma monitoringa veikšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā5.2.1.3. Trokšņa karšu izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā5.2.1.4. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs | Nav veiktas. | Precizēta informācija par finanšu resursiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā5.2.1.5. Nosacījumu izstrāde saules enerģijas izmantošanas veicināšanai privātā sektorā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā5.2.1.6. Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles | Ā5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.2.2.3. Publisku dzeramā ūdens ņemšanas vietu izveide | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus | Ā5.2.3.1. Licencētās makšķerēšanas ieviešana Ādažu novada administratīvās teritorijas ezeros | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Licencētās makšķerēšanas ieviešana Ādažu novada administratīvās teritorijas ezeros un Gaujā”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.2.3.2. Uzturēšanas pasākumu īstenošana ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.2.3.3. Zivju resursu pavairošana Ādažu novada ezeros un ūdenstilpnēs | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar Ā5.2.1.4.*) | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT | Ā5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.2.4.3. Mežu resursu atjaunošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā5.2.4.4. Pasākumu īstenošana jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.2.4.5. Esošo degradēto teritoriju apzināšana un attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| **VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija** |  |  |  |  |  |  |
| **RV6.1: Energoefektivitāte** |  |  |  |  |  |  |
| U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti | Ā6.1.1.1. Projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (“Accelerate SUNShINE”) īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana” | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus | Ā6.1.2.1. Energodienu un citu informatīvo pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums “4.2.1. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā” | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.1.2.2. Vienotas energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.2.) | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.1.2.3. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.) | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.1.2.4. Ielu apgaismojuma modernizācija un uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.6.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2023.-2030.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2030. uz 2023.-2027.). | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā6.1.2.5. Elektromobiļu vai citu videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2030. uz 2025.-2030.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā6.1.2.6. Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.3.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2023.-2030.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2030. uz 2022.-2030.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2022.-2027.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV6.2:** **Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana** |  |  |  |  |  |  |
| U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu | Ā6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.) | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.2.1.3. AER plašāka lietošana privātmājās (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.4.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.) | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2030. uz 2026.-2030.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2026.-2030. uz 2026.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.) | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2030. uz 2023.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.) | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības un pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.4.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2022.-2027.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte** |  |  |  |  |  |  |
| U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus | Ā6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2021.-2030.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā6.3.1.4. Informatīvā kampaņa par videi draudzīgu pārvietošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2022.-2030.). | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2022.-2027.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.3.1.5. Biometāna ražošanas pilotprojekts transporta vajadzībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.6.) | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| **RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |
| U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem | Ā6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.) | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.4.1.2. Sadzīves notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt pieslēgšanos centralizētai sistēmai, kontrolēt decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanu) (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.1.) | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.4.1.3. Dažādu ar klimata parādībām saistītu risku apzināšana, informācijas uzkrāšana, kartēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.2.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.4.1.4. Identificēt jutīgākās valsts un pašvaldību ēkas, kam būtu nepieciešama pielāgošana klimata pārmaiņām un to saistītajiem riskiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.3.) | Pasākukms dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2022.-2030.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2023.-2030.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2030. uz 2023.-2027.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu mazina siltuma salu veidošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.)”). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.4.1.8. Lietus notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| **RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana** |  |  |  |  |  |  |
| U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā | Ā6.5.1.1. Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.2) | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un namu apsaimniekotāju iesaiste daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.5.) | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija** |  |  |  |  |  |  |
| **RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību | Ā7.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību | Ā7.1.2.1. Mārketinga u.c. aktivitāšu īstenošana uzņēmēju piesaistei | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā7.1.2.2. Platformas izveide informācijas apmaiņai par īpašumiem un dabas resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par komerciāli apbūvējamiem objektiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā7.1.2.3. RPR un VARAM projekta “Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts” īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā7.1.2.4. Aktivitātes tūrisma mītņu un sabiedriskās ēdināšanas sektora kapacitātes un kvalitātes palielināšanai | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus | Ā7.1.3.1. PPP projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades telpu (projektu) radīšanu | Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā7.1.4.2. Koncepcijas izstrāde un īstenošana tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā7.1.4.3. Kopstrādes, koprades telpu attīstīšana Ādažos | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā | Ā7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēte un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārta, 1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvi (III kārta, 2.posms) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā7.1.5.3. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā7.1.5.4. Informatīvo kampaņu organizēšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā7.1.5.5. Atbalsta programmas izstrādāšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus | Ā7.1.6.1. Jauno uzņēmēju konkursa īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Jauno uzņēmēju konkursa īstenošana (saistīts ar pasākumu Nr. Ā7.1.2.3.)”).  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā7.1.6.2. Atbalsta konkursa inovatīvām biznesa idejām īstenošana | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| **RV7.2: Pētniecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |
| U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību |  |  |  |  |  |  |
| U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā | Ā7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai Ādažu novadā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2026. uz 2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| **VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus | Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.1.1.2. Brīvdabas bērnudārzu un skolu izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā8.1.1.3. Ādažu ģimnāzijas izveide | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā8.1.1.4. Izglītības iestāžu organizētie pasākumi vecākiem | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.1.1.5. Rīcības programmas “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Ādažu novadā” īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma | Ā8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.1.2.2. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.1.2.3. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā8.1.2.4. SAM 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” projekta īstenošana Ādažu novadā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nav plānots veikt |
| U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu | Ā8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2024.-2026.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu | Ā8.1.5.1. Atbalsts Ādažu Brīvās Valdorfa skolas licencēto izglītības programmu realizēšanai | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.1.5.2. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā | Ā8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2022. uz 2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnudārzu izveidē | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2022. uz 2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| **RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes | Ā8.2.1.1. Starpdisciplināras sagatavošanas klases izveidošana un ieviešana ĀMMS | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2024.-2025.). | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Starpdisciplināras sagatavošanas klases izveidošana un ieviešana ĀNMS”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā8.2.1.2. “Mākslas studijas” izveidošana un ieviešana ĀMMS | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2024.-2025.). | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz ““Mākslas studijas” izveidošana un ieviešana ĀNMS”)  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā8.2.1.3. Kritēriju izstrāde sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2023.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā8.2.1.4. Jaunu sporta sekciju ieviešana ĀBJSS (futbols, riteņbraukšana) | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā8.2.1.5. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.2.1.6. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā8.2.1.7. Izglītības programmas “Mūsdienu ritmi” izveidošana un ieviešana ĀMMS | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Izglītības programmas “Mūsdienu ritmi” izveidošana un ieviešana ĀNMS”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2024. uz 2022.).  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.2.1.8. Izglītības programmas “Muzikālais teātris” izveidošana un ieviešana ĀMMS | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Izglītības programmas “Muzikālais teātris” izveidošana un ieviešana ĀNMS”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā8.2.1.9. Profesionālās ievirzes 30V izveidošana un ieviešana ĀMMS | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Profesionālās ievirzes 30V izveidošana un ieviešana ĀNMS”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā8.2.1.10. Līdzvērtīgs, kvalitatīvs un konkurētspējīgs izglītības programmu piedāvājums abās programmu īstenošanas vietās | - | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.2.1.11. ĀNMS dalība Valsts kultūrkapitāla fonda konkursā | - | - | Jauns pasākums. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2023.-2024.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus | Ā8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai tradicionālajos novada un valsts pasākumos | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.2.2.2. Jaunu tradīciju un pasākumu ieviešana | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi | Ā8.2.3.1. Atbalsts dalībai konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs, meistarklasēs, projektos un citās aktivitātēs | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.2.3.2. Fakultatīvo un konsultatīvo nodarbību pieejamības nodrošināšana | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.2.3.3. Atbalsts dalībai nometnēs un radošajās darbnīcās | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs | Ā8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai ĀMMS | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai ĀNMS”)  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.2.4.2. Latvijā pazīstamu jomu speciālistu un mākslinieku piesaiste profesionālās ievirzes izglītības iestādes aktivitātēm | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.2.4.3. Jaunu konkursu, festivālu veidošana | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV8.3: Interešu izglītības īstenošana** |  |  |  |  |  |  |
| U8.3.1: Attīstīt interešu / neformālo izglītību | Ā8.3.1.1. Interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.3.1.2. Interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.3.1.3. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.3.1.4. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.3.1.5. Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.3.1.6. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U8.3.2: Attīstīt vides izglītību | Ā8.3.2.1. “Zaļās” domāšanas veicināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana** |  |  |  |  |  |  |
| U8.4.1: Plānot un ieviest mūžizglītības kursus | Ā8.4.1.1. Mūžizglītības projekta SAM 8.4.1. “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2022. uz 2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2023.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.4.1.3. Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību | Ā8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai | Ā8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.4.3.2. Jauniešu tikšanos organizēšana ar Ādažu novada uzņēmējiem | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus | Ā8.4.4.1. Jauniešu iniciatīvu projektu organizēšana un īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību | Ā8.4.5.1. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.4.5.2. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.4.5.3. Jauniešu sadarbība ar uzņēmējiem | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā** |  |  |  |  |  |  |
| U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā | Ā9.1.1.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pieejamības nodrošināšana | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā9.1.1.2. Specializētas darbnīcas izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā9.1.1.3. Dienas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā9.1.1.4. Higiēnas un humānās palīdzības centra izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem | Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīglīdzekļi) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā9.1.2.2. Pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošana Ādažu novadā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā9.1.2.3. Esošās tūrisma infrastruktūras pielāgošana, uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus | - | - | - | - | - |  |
| **RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē** |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attītību | Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.-2024.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā9.2.1.4. Operācijas lampas nomaiņa | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.). | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā9.2.1.5. Operāciju galda nomaiņa | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus | Ā9.2.2.1. Veikt telpu renovāciju, magnētiskās rezonases diagnostikas iekārtas uzstādīšanu, augsti kvalificētu radioloģijas speciālistu piesaiste pakalpojumu nodrošināšanai | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā9.2.2.2. Ķīmijterapijas pakalpojumu sniegšana onkoloģijas pacientiem | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu | Ā9.2.3.1. Rehabilitācijas centra izveide, t.sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2022.-2023.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.). | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi | Ā9.2.4.1. Ārstu rezidentu apmācības iespēju nodrošināšana, sadarbības līgumu slēgšana ar Latvijas Universitāti, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcu un ģimenes ārstu praksēm | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni | Ā9.2.5.1. Tīmekļa vietnes aktualizēšana, jaunā logo izveide, sasaiste ar e-veselība, e-pieraksts u.c. savstarpēji saistītām medicīnas nozaru tīmekļa vietnēm | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2022.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2024.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| **VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos | Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā10.1.1.2. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā10.1.1.3. Skeitparka ierīkošana Ādažos | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru “ZIBEŅI” | - | - | - | - | - |  |
| **RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |
| U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | Ā10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus | Ā10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2024.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2024.-2025.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana** |  |  |  |  |  |  |
| U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | Ā10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts pasākuma identifikācijas numurs (Uz ĀC10.3.1.2.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus | Ā10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā10.3.2.2. Aktīvā dzīvesveida pasākumu rīkošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības | Ā10.3.3.1. Peldēt apmācības organizēšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus,  amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu | Ā11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana** |  |  |  |  |  |  |
| U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām | Ā11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā | Ā11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem | Ā11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | Ā11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | Ā11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos** |  |  |  |  |  |  |
| U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem | Ā11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana un prezentēšana”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus | Ā11.3.2.1. Novada militāro mantojumu objektu apzināšana, zinātniska izpēte | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | Ā11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus | Ā11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes | Ā11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā11.3.5.2. Novadnieka, Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņas vietas ar mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu (pieminekli) izveidošana Alderos | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām | Ā11.3.6.1. Valsts nozīmes vēstures pieminekļa – piemiņas vietas “Baltais krusts” Baltezerā labiekārtošana un popularizēšana | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā11.3.6.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vēstures apkopošana, izpēte un publiskošana | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā11.3.6.4. Pasākumu rīkošana novada kultūrvēsturisko mantojuma izzināšanai | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā11.3.6.5. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana** |  |  |  |  |  |  |
| U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | Ā12.1.1.1. Ģimeņu atbalsta pasākumu ieviešana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.1.1.2. Pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšana. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.1.1.4. Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā | Ā12.1.2.1. Veselības stundu pirmskolās, pamatskolās, vidusskolās ieviešana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.1.2.2. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, 9.2.4.2/16/I/001)”). | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2. pasākuma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai” ietvaros | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| **RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana** |  |  |  |  |  |  |
| U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas | Ā12.2.1.1. Atbalsta sniegšana dažādām iedzīvotāju grupām | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.2.1.2. Sociālā palīdzība un atbalsts ģimenēm ar bērniem | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.2.1.3. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas pasākumu īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | Ā12.2.2.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.2.2.2. Individuālas pieejas ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, vai cilvēks ar invaliditāti veicināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.2.2.3. Apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integritātei mazināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.2.2.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana** |  |  |  |  |  |  |
| U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c. | Ā12.3.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu | Ā12.3.2.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā12.3.2.3. Izglītības semināru par drošību organizēšana | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| **VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde** |  |  |  |  |  |  |
| U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu | Ā13.1.1.1. Ādažu pilsētas plānošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2022.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā13.1.1.2. Ādažu novada teritorijas robežu pārskatīšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.1.3. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2025.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.1.4. Īpašumu atsavināšanas procedūras īstenošana gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2023.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2022.-2025.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus | Ā13.1.2.1. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcība plāns līdz 2030.gadam izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.2. Veicinošas nodokļu politikas izstrāde attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.3. Ādažu novada pašvaldības ēku energoattīstības plāna izstrāde un pārskatu sagatavošana | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā13.1.2.4. Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāna izstrāde un tā izpildes pārskatu sagatavošana | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā13.1.2.5. Normatīvo dokumentu izstrāde Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.6. Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa dzīvojamām mājām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā13.1.2.7. Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumu izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.8. Ādažu novada pretplūdu pasākumu programmas izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.9. Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija”)  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā13.1.2.10. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.11. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.12. Ādažu novada publisko ūdeņu un krastu izmantošanas plāns | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā13.1.2.13. Ādažu novada mežu inventarizācijas plānu izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.14. Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plānu izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā13.1.2.15. Citu Ādažu novada tematisko plānu izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.16. Izmaiņu veikšana Saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā13.1.2.17. Ataru ezera koncepcijas izstrāde | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā13.1.2.18. Gaujas – Baltezera kanāla attīstības telpiskās koncepcijas izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2024.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā13.1.2.19. Ādažu novada mobilitātes plāna izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022-2023. uz 2022.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā13.1.2.20. Vējupes apsaimniekošanas plāna aktualizācija | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022-2023. uz 2022.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes drošības plāna izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022-2023. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā13.1.2.22. Ādažu novada tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāna izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.23. Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.24. Ādažu novada satiksmes organizācijas plāna izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.25. Ādažu novada ainavas un dabas aizsardzības plāna izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.). | Nav veiktas. | Nav veiktas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.26. Ādažu novada velokoncepcijas aktualizācija / izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.). | Nav veiktas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.27. Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.28. Ādažu novada sporta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2023.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā13.1.2.29. Ādažu novada izglītības stratēģijas aktualizācija / izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā13.1.2.30. Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcijas aktualizācija / izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā13.1.2.31. Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “EUCF projekta īstenošana, t.sk., Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde Nr. 03LV000671X”).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.32. Vidēja termiņa tūrisma attīstības plānošanas stratēģijas izstrāde Ādažu novadam | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.33. Komunikācijas plāna izstrāde tūrisma pakalpojumu eksportspējas veicināšanai | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām | Ā13.1.3.1. Lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2023.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā13.1.3.2. Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un “Silēni” | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2023.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2025.). | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| **RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos** |  |  |  |  |  |  |
| U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas | Ā13.2.1.1. Ādažu novada iedzīvotāju viedokļu aptaujas organizēšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |
| **RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām | Ā14.1.1.1. Sadarbība ceļu infrastruktūras jomā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.1.2. Sadarbība mobilitātes jautājumos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.1.3. Sadarbība velo maršrutu un velo infrastruktūras jautājumos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.4. “Park & Ride” attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.5. Sadarbība rekreācijas jautājumos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.1.6. Projekta “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” (Exit Rīga) īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.). | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā14.1.1.7. Pašvaldību sadarbības platformas izveide un darbība | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.1.8. Sadarbība sabiedriskās drošības jomā | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.9. Sadarbība publisko ūdeņu apsaimniekošanā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.1.10. Sadarbība dabas aizsardzības jautājumos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.1.12. Sadarbība publisko pakalpojumu pieejamības jomā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.1.13. Sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.14. Sadarbība civilās aizsardzības jomā | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā14.1.1.15. Sadarbība sporta jomā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.16. Sadarbība izglītības jomā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.17. Sadarbība kultūras jomā | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.18. Sadarbība jaunatnes darbības jomā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.19. Sadarbība veselības pakalpojumu jomā | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.20. Sadarbība konkurētspējas jautājumos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.21. Sadarbība attīstības jautājumos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.22. Sadarbība dabas bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras uzlabošanā parkos | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām | Ā14.1.2.1. Regulāra sadarbība saistībā ar industriālo teritoriju attīstību | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.2.2. Sadarbība ar vietējiem zemniekiem viņu darbības sekmēšanai | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā14.1.2.3. Sadarbības līgumu slēgšana starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.2.4. Izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.2.5. Zinātniskā centra izveide Ādažu novadā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.2.6. Kuģīšu satiksmes Baltezeros un Vējupē attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.2.7. Sadarbība ar sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.2.8. Informatīvās kampaņas organizēšana par atkritumu šķirošanu | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.2.9. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.2.10. Sadarbība ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezera un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.2.11. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.2.12. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.2.13. Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.2.14. Grantu programmas “(Ie)dvesmo” īstenošana Ādažu novadā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.2.15. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.2.16. Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.2.17. Bezmaksas WiFi nodrošināšana publiskās vietās sadarbībā ar telekomunikāciju sniedzējiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā14.1.2.18. PPP projektu ieviešana pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.2.19. Projekta “ESA EXPRESS PROCUREMENT PLUS (EXPRO+)” īstenošana Eiropas Kosmosa aģentūras izsludinātā konkursa ietvaros | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2022.-2027.). | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā14.1.2.20. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” īstenošanu Ādažu novada teritorijā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.2.21. Sadarbība ar SIA “Rīgas meži” | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.2.22. Sadarbība ar uzņēmējiem tūrisma jomā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.2.23. Sadarbība ar uzņēmējiem jaunu dzīvojamo īres māju būvniecībai Kadagā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA “Latvijas valsts ceļi” | Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.3.2. Sadarbība Latvijas valsts ceļu / ielu, kas atrodas Ādažu novadā, attīstībā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.3.3. Baltezera apvedceļa izbūve | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.3.4. Savienojuma izbūve zem A1 tilta | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.3.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Stapriņiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.3.6. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.3.7. AUGMENTED CCAM projekta īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS | Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2023.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2024.-2025.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.4.2. Mežaparka ceļa atjaunošana | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.4.3. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.4.4. Iļķenes ceļa atjaunošana | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.) | Ā14.1.5.1. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru | Ā14.1.6.1. Polaris līguma slēgšana un īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.). | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā14.1.6.2. Informatīvais atbalsta sniegšana info dienu organizēšanai par jaunajām LIAA atbalsta programmām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Informatīvā atbalsta sniegšana info dienu organizēšanai par jaunajām LIAA atbalsta programmām”). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.6.3. Norvēģu finanšu instrumenta līguma slēgšana un īstenošana | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā14.1.6.4. Sadarbība biznes.gov.lv platformas popularizēšanā un izmantošanā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO | Ā14.1.7.1. Sadarbība ar biedrību “Ādažu uzņēmēji” | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.2. Sadarbība ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.3. Sadarbība ar apvienību “Rīgas metropole” | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.4. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Gaujas Partnerība” | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.5. Sadarbība ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.6. Sadarbība ar dažādām asociācijām | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.7. Sadarbība ar sporta federācijām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.8. Pirmsskolu, pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbība ar NVO un vecākiem veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā, kā arī izglītības ieguves procesā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.9. Sadarbība BMX trases attīstībai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.10. Sadarbība ar NVO izglītības jomā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.11. Projekta “Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments” īstenošana | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā14.1.7.12. Projekts “Upju tīkla attīstība” | - | - | Jauns pasākums. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Projekts “Upju tīkla attīstība” / “River networks””).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.12. Dalība biedrības “Baltijas krasti” vides izglītības kampaņā “Cik maksā daba?” | - | - | Jauns pasākums. | Precizēts pasākuma identifikācijas Nr. (uz Ā14.1.7.13.). | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā14.1.7.14. Spānijas Jauniešu asociāciju federācijas Eiropas mobilitātei projekta īstenošana (CERV programmas projekts “YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation”) | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.15. Nīderlandes asociācijas “Vereniging Regio Water” projekta “EuroPolders” īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.7.16. Erasmus+ projekta “Flock of Ideas” īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.17. Sadarbība ar biedrību “Sudrablasis” | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.18. Sadarbība ar biedrību “Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība” | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.19. Sadarbība ar NVO tūrisma jomā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu | Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2024.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2025.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu | Ā14.1.9.1. Sadarbība projekta “Atjaunīgās enerģijas koplietošana enerģijas kopienās” īstenošanā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.9.2. Sadarbība projekta “SECON: Regionl Policies to Support Social Economy and Social Enterpreneurship” īstenošanā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm | Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.10.3. Sadarbība ar NVA informācijas iegūšanā par novadā esošo cilvēkresursu pieejamību | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā14.1.10.4. Sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.10.5. Sadarbība ar Jaunsardzes centru jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanā | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.10.6. Sadarbība ar dažādām iestādēm izglītības jomā | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.10.7. Projekta – iniciztīvas “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” īstenošana | - | Jauns pasākums. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2022.-2023.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā14.1.10.8. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros | - | - | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.10.10. Itālijas pašvaldības Magliano Alpi projekta par energokopienām īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.10.11. Projekta “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.10.12. Erasmus+ programmas “Jaunatnes līdzdalības projekti” projekta īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā14.1.10.13. Sadarbība ar Pārresoru koordinācijas centru un biedrību “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija” multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 īstenošanā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.10.14. Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā14.1.10.15. Horvātijas pašvaldību Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta projekta par vietējo talantu izmantošanu īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| **VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā** |  |  |  |  |  |  |
| **RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā** |  |  |  |  |  |  |
| U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā | Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā15.1.1.3. Konkursa “Sakopta vide Ādažu novadā” īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā15.1.1.4. Konkursa “Ziemassvētku dekorācijas īpašumos” īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Konkursa “Ziemassvētku noformējums” īstenošana”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā15.1.1.5. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” | Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā15.1.2.2. Atbalsta sniegšana iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā15.1.2.3. Pašvaldības līdzdalība iedzīvotāju iniciētu projektu īstenošanā | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā | Jauns pasākums. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā15.1.2.5. Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošana | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā | Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzlemta budžetēšana | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | Ā15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju platformas izveide pašvaldības mājas lapā | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2021.-2024.). | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā | Ā15.1.4.1. Brīvprātīgā darba attīstīšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija** |  |  |  |  |  |  |
| **RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana** |  |  |  |  |  |  |
| U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti | Ā16.1.1.1. Aktivitāšu īstenošana pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.2. Pašvaldības sniegto pakalpojumu izvērtēšana un jaunu pakalpojumu izveidošana | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā16.1.1.3. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.4. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.5. Vienotu nosacījumu izstrāde pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.). | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2022. uz 2022.-2023.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.6. Pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas nolikuma izstrāde, t.sk., slodžu sadalījuma uzlabošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.). | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2022. uz 2022.-2023.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.7. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.8. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.9. Institūcijas izveide vides jautājumu pārvaldībai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā16.1.1.10. Pilsētnieka kartes ieviešana Ādažu novadā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā | Ā16.1.2.1. Digitalizācijas rīku ieviešana darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums nav izpildīts |
| U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu | Ā16.1.3.1. Personāla funkcionālā audita veikšana Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2026.-2027.). | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U16.1.4:Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā | Ā16.1.4.1. Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus | Ā16.1.5.1 Pašvaldības resursu datu digitalizācija | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pašvaldības aktīvu datu digitalizācija”). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |

# **Rīcības plāna izmaiņas Carnikavas pagastam (2020-2023)**

| **Uzdevums** | **Pasākums, aktivitāte** | **Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.** | **Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.** | **Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.** | **Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.** | **Izpildes statuss līdz 31.12.2023.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |
| **RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve** |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvaru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu | - | - | - | - | - |  |
| U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanos | C1.1.2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos”). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C1.1.2.2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve piekrastes ciemos | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu C1.1.2.1.*) | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C1.1.2.3. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus | - | - | - | - | - |  |
| U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību | C1.1.4.1. Lokālo katlumāju rekonstrukcija | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C1.1.4.2. Siltummezglu nodošana dzīvojamo māju biedrībām | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Siltummezglu nodošana dzīvojamo māju biedrībām vai apsaimniekotājiem”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā | - | Jauns pasākums. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2022.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām | - | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus | C1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšana | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību | C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| **VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas** |  |  |  |  |  |  |
| **RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana** |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas | - | - | - | - | - |  |
| U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.) | C2.1.2.1. Langas upes caurteces nodrošināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C2.1.2.2. Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas uzturēšana un attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus | C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2023.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)”). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| **VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |
| **RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību | C3.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C3.1.1.2. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1. kārtas īstenošana | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2025.-2027.).  Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas īstenošana”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C3.1.1.3. Satiksmes drošības pasākumu īstenošana uz P1 ceļa | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C3.1.1.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus | C3.1.2.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēta informācija par finanšu resursiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C3.1.2.3. Pievadceļu atjaunošana | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts | C3.1.3.1. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā” | - | - | Jauns pasākums. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C3.1.3.2. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1, Carnikavas pagastā” | - | - | Jauns pasākums. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi | C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus | C3.1.5.1. Gājēju tilta pār Lilastes upi attīstība | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C3.1.5.2. Tilts Pār Dzirnupi | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| **RV3.2: Mobilitātes attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides | C3.2.1.1. Apļveida kustības izbūves veicināšana uz A1 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2024.). | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Divlīmeņu šķērsojuma izbūves veicināšana uz A1”).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2026.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2026.-2027. uz 2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas | C3.2.2.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām (pasākusm saistīts ar pasākumu “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”)”)  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava” (pasākums saistīts ar pasākumu “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”)”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2022.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām | C3.2.3.1. Mikroautobusu maršruta/u izveides nepieciešamības novērtējums, izvērtējums atbilstoši vajadzībām | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2023.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Skolēnu mikroautobusu maršruta/u izveides nepieciešamības novērtējums, izvērtējums atbilstoši vajadzībām”). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C3.2.3.2. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu | C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana un būvniecība | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana”).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2020.-2022. uz 2020.-2021.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C3.2.4.2. Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu A1 – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži”)  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2026.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā** |  |  |  |  |  |  |
| **RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā** |  |  |  |  |  |  |
| U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru | C4.1.1.1. Gaujas un Dzirnezera atpūtas vietu izveide | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Carnikavas un Lilastes ciemā | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2023.). | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2022.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2022.-2023.). | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C4.1.1.3. Aktīvās atpūtas vietas pie Gaujas Carnikavā izveide | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2022.-2023.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C4.1.1.4. Projekta SAM5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošana | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2023.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par finanšu resursiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Projekta SAM5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošana (projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””)”). | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C4.1.1.5. Garciema kāpas atjaunošana | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C4.1.1.6. Lilastes pludmales izveide un uzturēšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2024.).  Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C4.1.1.7. Atpūtas un telts vietu attīstīšana pie publiskajiem ūdeņiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C4.1.1.8. Pievadceļu attīstība uz rekreācijas teritorijām | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C4.1.1.9. Kafejnīcu, nomas punktu, u.c. pakalpojumu pieejamības sekmēšana pie publiskajiem ūdeņiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C4.1.1.10. Pludmales un sporta inventāra nomas punktu izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C4.1.1.11. Gaujas promenādes attīstība | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus | C4.1.2.1. Dalība piekrastes telpiskās attīstības plānojuma īstenošanā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā | C4.2.1.1. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs | C4.2.2.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C4.2.2.2. Trašu marķēšana Piejūras dabas parkā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2023.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C4.2.2.3. Gaujas promenādes attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2027.). | Pasākums dzēsts. | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | C4.2.2.4. Aktīvās atpūtas taku tīkla izveide dabas parkā “Piejūra” | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C4.2.2.5.Infrastruktūras labiekārtošana | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana** |  |  |  |  |  |  |
| U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību | C4.3.1.1. Carnikavas pagasta vizuālā tēla izstrāde un īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C4.3.1.2. Carnikavas pagasta mārketinga plāna izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2024.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | C4.3.1.3. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2022.).  Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā | C4.3.2.1. Inovatīvu tūrisma un izklaides pakalpojumu attīstīšana novada ūdenstilpnēs un ap tām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C4.3.2.2. Konkursu organizēšana inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādei | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C4.3.2.3. Video un informatīvu materiālu izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C4.3.2.4. Tūrisma infrastruktūras attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus | C4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C4.3.3.2. Tūrisma objektu attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana** |  |  |  |  |  |  |
| U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību | C5.1.1.1. Carnikavas labiekārtojuma veikšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C5.1.1.2. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām) | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā | C5.1.2.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2024.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C5.1.2.2. 16 grupu dzīvokļu uzbūvēšana personām ar GRT Garajā ielā 20 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2025.-2027.). | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | C5.1.2.3. Carnikavas mūzikas un mākslas skolas korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C5.1.2.4. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2024.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2026. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025.-2027. uz 2026.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.) | C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C5.1.3.2. Vienota servera izveide visā CPII “Riekstiņš” ēkā | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | C5.1.3.3. Vienotas ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas izveide visā CPII “Riekstiņš” ēkā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2023.-2025.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2023.-2024.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2021.-2025.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C5.1.3.6. CPII “Riekstiņš” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēta informācija par finanšu resursiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C5.1.3.7. CPII “Riekstiņš” divstāvu daļas pielāgošana iekļaujošās izglītības vajadzībām | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C5.1.3.8. Nepieciešamības veikt piebūvi CPII “Riekstiņš” izvērtēšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C5.1.3.9. CMMS laikmetīgu un energoefektīvu telpu nodrošināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts. | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | C5.1.3.10. Karlsona parka projektēšana un izbūve | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Karlsona parka izbūve”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C5.1.3.11. Carnikavas Novadpētniecības centra teritorijas labiekārtošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C5.1.3.12. Brīvā laika pavadīšanas centra “Kadiķis” sniegto pakalpojumu dažādošana | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C5.1.3.13. Pašvaldības iestāžu pielāgošana bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C5.1.3.14. Vides pielāgošana atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C5.1.3.15. Interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2023.).  Precizēta informācija par finanšu resursiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.). | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2024.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2023.). | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C5.1.3.19. Tautas nama “Ozolaine” pārbūve | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Carnikavas kultūras nama “Ozolaine” pārbūve”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Carnikavas tautas nama “Ozolaine” pārbūve un teritorijas labiekārtošana”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C5.1.3.21. SPII “Piejūra” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju īstenošanai | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C5.1.3.23. Projekta “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību” īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu | C5.1.4.1. Dalītās atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12 | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C5.1.4.2. Informācijas nodrošināšana par dalītās atkritumu šķirošanas iespējām | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C5.1.4.3. Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada teritorijā | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas | C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| **RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana** |  |  |  |  |  |  |
| U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību | C5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C5.2.1.2. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles | C5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus | C5.2.3.1. Regulāra zivju resursu atjaunošana | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT | C5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija** |  |  |  |  |  |  |
| **RV6.1: Energoefektivitāte** |  |  |  |  |  |  |
| U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti | C6.1.1.1. Energoaudita veikšana pašvaldības ēkām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C6.1.1.2. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkām | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C6.1.1.3. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana” | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus | C6.1.2.1. Vienotas energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.2.) | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā6.1.2.2.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C6.1.2.2. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.) | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā6.1.2.3.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C6.1.2.3. Ielu apgaismojuma modernizācija un uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.6.) | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā6.1.2.4.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C6.1.2.4. Elektromobiļu vai citu videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.) | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2023.-2030.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā6.1.2.5.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C6.1.2.5. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.1.) | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C6.1.2.6. Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.3.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā6.1.2.6.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| **RV6.2:** **Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana** |  |  |  |  |  |  |
| U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu | C6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.) | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.) | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.). | Pasākums nav izpildīts |
|  | C6.2.1.3. AER plašāka lietošana privātmājās (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.4.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2024.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024. uz 2024.-2027.). | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā6.2.1.3.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.) | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2030. uz 2024.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.) | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2030. uz 2022.-2030.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2022.-2027.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.) | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.). | Pasākums nav izpildīts |
|  | C6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības un pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.4.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā6.2.1.7.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| **RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte** |  |  |  |  |  |  |
| U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus | C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.) | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.) (Pasākums saistīts ar pasākumu “C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām”)”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2022.-2027.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C6.3.1.4. Videi draudzīga novada apmeklētāju pārvietošanās un autostāvvietu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.4.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C6.3.1.5. Informatīvā kampaņa par videi draudzīgu pārvietošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2023.-2030.). | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā6.3.1.4.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| **RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |
| U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem | C6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.) | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C6.4.1.2. Sadzīves notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt pieslēgšanos centralizētai sistēmai, kontrolēt decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanu) (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.1.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā6.4.1.1.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C6.4.1.3. Dažādu ar klimata parādībām saistītu risku apzināšana, informācijas uzkrāšana, kartēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.2.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā6.4.1.3.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C6.4.1.4. Identificēt jutīgākās valsts un pašvaldību ēkas, kam būtu nepieciešama pielāgošana klimata pārmaiņām un to saistītajiem riskiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.3.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2023.-2030.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2030. uz 2025.-2030.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025.-2030. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| **RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana** |  |  |  |  |  |  |
| U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā | C6.5.1.1. Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.2) | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā6.5.1.1.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un namu apsaimniekotāju iesaiste daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.5.) | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā6.5.1.2.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| **VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija** |  |  |  |  |  |  |
| **RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību | - | - | - | - | - |  |
| U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību | C7.1.2.1. Biznesa uzsākšanas atbalsta nodrošināšana Carnikavā | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | C7.1.2.2. Piestātņu rekonstrukcija un attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C7.1.2.3. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | C7.1.2.4. Pievadinfrastruktūras attīstība rekreācijas objektiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C7.1.2.5. Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus | - | - | - | - | - |  |
| U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades telpu (projektu) radīšanu | C7.1.4.1. Tirdzniecības vietu izbūve | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C7.1.4.2. Zvejnieku aroda popularizēšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C7.1.4.3. Zivsaimniecības produktu tiešās tirdzniecības vietu izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā | C7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēte un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C7.1.5.2. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C7.1.5.3. Atbalsta programmas izstrādāšana | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus | - | - | - | - | - |  |
| **RV7.2: Pētniecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |
| U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību | C7.2.1.1. Pētniecības un uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana Mežgarciema uzņēmējdarbības un inovāciju parkā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā | C7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus | C8.1.1.1. Projekta “Ekoskola” ieviešana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.1.1.3. Brīvdabas bērnudārzu un skolu izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C8.1.1.4. Vidusskolas mācību programmas ieviešana Carnikavas pamatskolā | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.1.1.5. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (Pumpurs) | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma | C8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C8.1.2.2. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C8.1.2.3. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu | C8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | C8.1.4.1. Pieaugušo un bērnu izaugsmes centra izveide | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu | C8.1.5.1. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā | C8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnudārzu izveidē | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| **RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes | C8.2.1.1. Mūzikas un mākslas skolas konkurētspējas palielināšana integrētās izglītības sistēmas ietvaros | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā8.2.1.10.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C8.2.1.2. Konkurētspējīgas profesionālās ievirzes programmas pilnveide CMMS | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Konkurētspējīgas profesionālās ievirzes programmas pilnveide CNMS”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā8.2.1.10.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C8.2.1.3. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.2.1.4. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus | C8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai tradicionālajos novada un valsts pasākumos | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā8.2.2.1.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi | C8.2.3.1. Atbalsts dalībai konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs, meistarklasēs, projektos un citās aktivitātēs | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un  rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā8.2.3.1.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs | C8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai CMMS | Jauns pasākums. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai CNMS”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā8.2.4.1.*). | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| **RV8.3: Interešu izglītības īstenošana** |  |  |  |  |  |  |
| U8.3.1: Attīstīt interešu / neformālo izglītību | C8.3.1.1. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C8.3.1.2. Interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.3.1.3. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2022.-2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C8.3.1.4. Bērniem un jauniešiem populāru jaunu interešu pulciņu ieviešana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C8.3.1.5. Interešu pulciņu dalībnieku piedalīšanās jomas pasākumos vietējā mērogā un starptautiskā līmenī | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2022.-2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C8.3.1.6. Pulciņu skolotāju meistarības celšana (kursi, pieredzes apmaiņa) | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U8.3.2: Attīstīt vides izglītību | C8.3.2.1. “Zaļās” domāšanas veicināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.3.2.2. Informatīvu stendu izvietošana dabas parkā “Piejūra” | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.3.2.3. Tūristiem domātu dabas izglītības pasākumu izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana** |  |  |  |  |  |  |
| U8.4.1: Plānot un ieviest mūžizglītības kursus | C8.4.1.1. Mūžizglītības aktivitāšu īstenošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību | C8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai | C8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.4.3.2. Informatīvā un praktiskā atbalsta veicināšana jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus | C8.4.4.1. Atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību | C8.4.5.1. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.4.5.2. Mācību prakses vietu nodrošināšana jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.4.5.3. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana un brīvprātīgā darba prakses izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā** |  |  |  |  |  |  |
| U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā | C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C9.1.1.3. Apdraudējuma risku mazināšana bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C9.1.1.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C9.1.1.5. Veselības rehabilitācijas centra izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2023.-2025.). | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem | C9.1.2.1. Vides pieejamības nodrošināšana dzīvesvietās | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus | C9.1.3.1. ESF projekta “Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem” īstenošana | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C9.1.3.2. Dienas centra pakalpojumu nodrošināšana 6 personām ar GRT Stacijas ielā 5 Carnikavas alternatīvās aprūpes centra “Pīlādzis” telpās | Precizēts pasākuma identifikācijas Nr. (uz C9.1.3.2.)  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2024.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| **RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē** |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attītību | C9.2.1.1. Ģimenes ārstu prakšu telpu aprīkojums un iekārtu iegāde | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus | C9.2.2.1. Zobārstniecības kabinetu izveide | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu | - | - | - | - | - |  |
| U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi | - | - | - | - | - |  |
| U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni | C9.2.5.1. Ģimenes ārstu prakšu vietu nodrošināšana | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Ģimenes ārstu prakšu vietu nodrošināšana (projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana Garā iela 20, Carnikavas pagastā”)”). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos | C10.1.1.1. Skeitparka ierīkošana Carnikavā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Skeitparka / velo pumpu trases ierīkošana Carnikavā”).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pārvietojamā skeitparka elementu ierīkošana Carnikavā”).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C10.1.1.2. Sporta aktivitāšu zonu izveide ciemos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2025.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru “ZIBEŅI” | C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide “Zibeņu” parkā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2023.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |
| U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | C10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts. | Pasākumu nav plānots veikt |
| U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus | C10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts. | Pasākumu nav plānots veikt |
| **RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana** |  |  |  |  |  |  |
| U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | C10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.). | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus | C10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības | C10.3.3.1. Peldēšanas apmācības programmas ieviešana izglītības iestādēs | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība** |  |  |  |  |  |  |
| U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus,  amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu | C11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C11.1.1.2. Dalība valsts un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumos | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C11.1.1.3. Reklāmas un informācijas nodrošināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana** |  |  |  |  |  |  |
| U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām | C11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā | C11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem | C11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | C11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | C11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos** |  |  |  |  |  |  |
| U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem | C11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana un izpētes rezultātu prezentēšana”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus | C11.3.2.1. Militārās vēstures izpēte, militāra tūrisma objekta izveide Mežgarciemā | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2023.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | C11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus | C11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes | C11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām | C11.3.6.1. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C11.3.6.2. Zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšana un nodošana tālāk, izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C11.3.6.4. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana** |  |  |  |  |  |  |
| U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādnēm ģimenes un veselības jomā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C12.1.1.2. Senioru sabiedriskās aktivitātes veicināšana un iesaistīšana sabiedriskajos procesos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C12.1.1.3. Senioru nevalstisko organizāciju atbalstīšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C12.1.1.5. Ekskursiju un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespēju nodrošināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā | C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2023.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Veselīga dzīvesveida veicināšana (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 9.2.4.2/16/I/046)”). | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C12.1.2.2. Pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C12.1.2.3. Veselības stundu ieviešana pirmsskolās, pamatskolā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C12.1.2.4. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem) | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana** |  |  |  |  |  |  |
| U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas | C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | - | - | - | - | - |  |
| **RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana** |  |  |  |  |  |  |
| U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c. | C12.3.1.1. Drošības marķējumu izvietošana pludmalē un iekārtotajās peldvietās | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2020.-2022. uz 2023.-2024.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2024. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C12.3.1.2. Kontroles veikšana un uzraudzība uz ūdeņiem piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu | C12.3.2.1: Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība** |  |  |  |  |  |  |
| **RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde** |  |  |  |  |  |  |
| U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu | C13.1.1.1. Carnikavas pagasta ciemu teritorijas robežu pārskatīšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2022.-2023.). | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C13.1.1.2. Carnikavas pilsētas plānošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C13.1.1.3. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā13.1.1.5.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus | C13.1.2.1. Carnikavas publiskās telpas vadlīniju – tematiskā plāna publiskai infrastruktūrai – izstrāde | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | C13.1.2.2. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcība plāns līdz 2030.gadam izstrāde | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā13.1.2.1.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C13.1.2.3. Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “C13.1.2.3. Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija”). | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā13.1.2.9.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C13.1.2.4. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā13.1.2.10.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām | - | - | - | - | - |  |
| **RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos** |  |  |  |  |  |  |
| U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas | C13.2.1.1. Ādažu novada iedzīvotāju viedokļu aptaujas organizēšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā13.2.1.1.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| **VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |
| **RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām | C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” ietvaros | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2023.).  Precizēta informācija par finanšu resursiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C14.1.1.2. Vienota tūrisma galamērķa – Vidzemes piekrastes – attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.1.3. Gaujas maršrutu un tūrisma produktu izstrāde un popularizēšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.1.4. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.1.5. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.1.6. Sadarbība ar citām pašvaldībām dažādās jomās | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.1.7. Labiekārtotu un aprīkotu dabas taku ierīkošana Piejūras dabas parkā sadarbībā ar Rīgas pilsētu | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C14.1.1.8. Satiksmes ar Rīgu sekmēšana sadarbībā ar Rīgas pilsētu | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām | C14.1.2.1. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C14.1.2.2. Sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.2.3. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.2.4. Sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšanā un tālāknodošanā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.2.5. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA “Latvijas valsts ceļi” | - | - | - | - | - |  |
| U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS | - | - | - | - | - |  |
| U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.) | C14.1.5.1. Projekta “LIFE CoHabit 2016-2020” īstenošana | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C14.1.5.2. Ekotūrisma maršrutu izveide novada teritorijā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru | C14.1.6.1. Projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošana | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.6.2. Projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” īstenošana | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO | C14.1.7.1. Pirmsskolas, pamatskolas un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības veicināšana ar NVO un vecākiem | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.7.2. Atbalsts sniegšana vietējai rīcības grupai (VRG) | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Sadarbība ar vietējo rīcības grupu”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Jūras Zeme””).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.7.3. Sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2027.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.7.5. Projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu | C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.-2024.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu | C14.1.9.1. E-pārvaldes attīstība | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | C14.1.9.2. Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts “Pārgājienu taku pieejamība” | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.9.3. Sadarbība dabas parka “Piejūra” teritorijas izaicinājumu risināšana ar iesaistītajām pusēm | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm | C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par finanšu resursiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.10.3. Projekts “Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju” (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities) | - | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C14.1.10.4. Erasmus+ programmas “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora projekta īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C14.1.10.5. Nordplus programmas Jauniešu izglītības programmas projekta “Career Choice to Change the World” īstenošana | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā** |  |  |  |  |  |  |
| **RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā** |  |  |  |  |  |  |
| U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā | C15.1.1.1. Iedzīvotāju informēšana un izglītošana par savu mājokļu energoefektivitātes uzlabojumu iespējām | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C15.1.1.2. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” | C15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā15.1.2.1.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C15.1.2.2. Atbalsta sniegšana dārzciemu labiekārtojumam | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C15.1.2.3. Atbalsta sniegšana NVO u.c. projektu iesniedzējiem ES fondu projektu īstenošanai (biedrības “Jūras zeme”, u.c.) | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā | C15.1.3.1. Sabiedrības līdzlemta budžetēšana | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā15.1.3.1.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju platformas izveide pašvaldības mājas lapā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā15.1.3.2.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā | C15.1.4.1. Brīvprātīgā darba sistēmas izstrāde pašvaldībā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
|  | C15.1.4.2. Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija** |  |  |  |  |  |  |
| **RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana** |  |  |  |  |  |  |
| U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti | C16.1.1.1. Aktivitāšu īstenošana pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.2.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C16.1.1.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.3.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C16.1.1.3. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C16.1.1.4. Dabas parka “Piejūra” administrācijas izveides veicināšana | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
|  | C16.1.1.5. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.8.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C16.1.1.6. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.4.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C16.1.1.7. Vienotu nosacījumu izstrāde pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.5.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C16.1.1.8. Pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas nolikuma izstrāde, t.sk., slodžu sadalījuma uzlabošana | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.6.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā | C16.1.2.1 Digitalizācijas rīku ieviešana darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā16.1.2.1.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu | C16.1.3.1. Personāla funkcionālā audita veikšana Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2026.-2027.). | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā16.1.2.1.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| U16.1.4:Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā | C16.1.4.1. Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā16.1.4.1.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C16.1.4.2. Diskusijas organizēšana ar politiķiem vismaz 2 reizes gadā | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C16.1.4.3. Jauniešu domes un/vai konsultatīvās padomes izveide | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C16.1.4.4. Jauniešiem aktuālas un pieejamas informācijas aprites nodrošināšana, paaugstinot jauniešu informētību | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus | C16.1.5.1. Pašvaldības resursu datu digitalizācija | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā16.1.5.1.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
|  | C16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā16.1.5.2.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |