2.pielikums

Ādažu novada attīstības programmas (2021-2027) trīs gadu uzraudzības ziņojumam, 2024.

# **Investīciju plāna izmaiņas (2020-2023)**

Investīciju plānā ietverti pasākumi, kuru indikatīvās izmaksas ir vismaz 50 tūkst. EUR. Projekti tabulās apkopoti pa vidējā termiņa prioritātēm, bet nav norādīti prioritārā secībā un tiks īstenoti, ņemot vērā attiecīgajam gadam pieejamos finanšu resursus. Jaunu ēku būvniecības projekti dažādās jomās atspoguļi pie VT5.

## **VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem | VTP1 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2024.-2026.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2026. uz 2023.-2024.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 1.2. | Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā | VTP1 | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.3. | C1.1.2.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība (*Mežrožu ielā*) | VTP1 | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (*Mežrožu ielā*)”). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.4. | C1.1.2.1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība (*Nēģu iela*) | VTP1 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2019.-2022. uz 2019.-2023.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2019.-2023. uz 2025.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (*Nēģu iela*)”). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 1.5. | C1.1.2.1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība (*Kalngales NAI*) | VTP1 | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2022.-2023.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (*Kalngales NAI*)”). | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 1.6. | C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide | VTP1 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2022.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| 1.7. | C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana | VTP1 | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 1.8. | Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās | VTP1 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2021.-2026.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.9. | Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai | VTP1 | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 1.10. | Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārta) | VTP1 | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 1.11. | Ā1.1.4.5. Biomasas katlumājas izveide Gundegu ielā 11, Ādažos | VTP1 | - | Jauns pasākums. | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| 1.12. | C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā | VTP1 | - | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2022.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums nav izpildīts |
| 1.13. | Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā | VTP1 | - | Jauns pasākums. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.14. | Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos | VTP1 | - | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 1.15. | Ā1.1.4.8. Divu solāro elektrostaciju izbūve Podniekos | VTP1 | - | Jauns pasākums. | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| 1.16. | C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām | VTP1 | - | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 1.17. | Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas ielā 33A, Ādažos, pieslēgšana CSS | VTP1 | - | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 1.18. | Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS | VTP1 | - | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 1.19. | Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS | VTP1 | - | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 1.20. | C1.1.2.3. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” īstenošana | VTP1 | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |

## **VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 | VTP2 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”)”).  Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2023.). | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”, 5.1.1.0/17/I/009”). | Pasākums nav izpildīts |
| 2.2. | C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija | VTP2 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2023.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 2.3. | Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) | VTP2 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)”).  Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 2.4. | C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju | VTP2 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)”).  Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 2.5. | Ā2.1.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība (*Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošana*) | VTP2 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 2.6. | Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās | VTP2 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 2.7. | Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai | VTP2 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2024.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2025.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 2.8. | Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana | VTP2 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2023.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 2.9. | Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu | VTP2 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 2.10 | Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā) | VTP2 | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 2.11. | Ā2.1.1.4. Īstenots SAM 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projekts Ādažu novadā | VTP2 | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |

## **VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | C3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (*Aizvēju iela*) | VTP3 | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.2. | C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana un būvniecība | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2020.-2022. uz 2020.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana”).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2020.-2022. uz 2020.-2021.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.3. | Ā3.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Bērzu iela*) | VTP3 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2023.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.4. | C3.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (*Stacijas iela*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.5. | C3.1.1.2. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (*Liepu aleja*) | VTP3 | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2025.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| 3.6. | C3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (*Viršu iela*) | VTP3 | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2025.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| 3.7. | Ā3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (*Ķiršu iela*) | VTP3 | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2024.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.8. | Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (*Mežaparka ceļš*) | VTP3 | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| 3.9. | Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām | VTP3 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.10. | Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII “Strautiņš” uz Pirmās ielas labiekārtošana | VTP3 | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.11. | Ā3.1.1.2.1. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (*Uz dažādiem ceļiem un ielām*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.12. | Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (*Dalderu iela, Briljantu iela*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2025.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.13. | C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| 3.14. | Ā3.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Skolas iela*) | VTP3 | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2024.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2023.). | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.15. | Ā3.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Inču iela*) | VTP3 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2023.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.16. | Ā3.1.3.1.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Ataros*) | VTP3 | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| 3.17. | Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.18. | C3.2.2.1.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (*Karlsona parks*) | VTP3 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.19. | C3.2.2.1.2. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (*Garā ielā 20*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2025.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.20. | C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (*Lilastē*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (*Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē*)”).  Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2023.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.21. | C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām | VTP3 | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām (pasākusm saistīts ar pasākumu “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”)”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava” (pasākums saistīts ar pasākumu “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”)”).  Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2026.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.22. | Ā3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (*Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.23. | C3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (*Vanagu iela*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2023.-2024.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2024. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.24. | C3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (*Zibeņu – Briljantu ceļš*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2024. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.25. | C3.1.1.2.1. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1. kārtas īstenošana (*Tunelis zem dzelzceļa*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2025.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025.-2027. uz 2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.26. | Ā3.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (*dažādi ceļi*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.27. | C3.1.5.2. Tilts Pār Dzirnupi | VTP3 | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2025.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.28. | Ā3.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana – projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” (*Laveru ceļš*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.29. | Ā3.1.1.2.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (*Alderu un Kanālu ielas*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 20245-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.30. | Ā3.1.2.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (*Smilškalnu ceļš*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.31. | Ā3.1.2.3.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Ziedu iela*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.32. | Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Lauku iela*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.33. | C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.34. | Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai no Inču ielas līdz Ataru ceļam”).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.35. | Ā3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (*Pirmā iela*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2024.-2026.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2026. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.36. | Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Lazdu iela*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2023.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.37. | Ā3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (*Draudzības iela*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2023.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| 3.38. | Ā3.1.1.2.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (*Attekas ielas un Draudzības ielas* *krustojuma pārveidošana*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2023.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2024.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024. uz 2024.-2025.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.39. | Ā3.1.2.3.8. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Depo iela*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.40. | Ā3.1.3.1.2. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Alderu iela*) | VTP3 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.41. | Ā3.1.3.1.3. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Baltezera iela*) | VTP3 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.42. | Ā3.1.3.1.4. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Draudzības iela*) | VTP3 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.43. | Ā3.1.3.1.5. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Attekas iela*) | VTP3 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.44. | Ā3.1.3.1.6. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Rīgas gatve*) | VTP3 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.45. | Ā3.1.3.1.7. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Kalndores iela*) | VTP3 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.46. | Ā3.1.3.1.8. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*Priežu iela*) | VTP3 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.47. | Ā3.1.3.1.9. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (*no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam*) | VTP3 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.48. | Ā3.1.3.2. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2023.-2027.). | Pasākums dzēsts. | Pasākumu nav plānots veikt |
| 3.49. | C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs | VTP3 | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2026.-2027. uz 2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.50. | Ā3.2.3.3.1. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (*Gaujas aizsargdambis*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (*Gaujas aizsargdambis posmā no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam*)”).  Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums nav izpildīts |
| 3.51. | Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.52. | C3.2.4.2. Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu A1 – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži | VTP3 | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži”).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava”).  Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2026.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.53. | Ā3.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Dārza iela*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2023.). | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.54. | Ā3.1.2.3.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (*Gaujmalas iela*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.55. | Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31 | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Stāvvietas izbūve Gaujas 31 (Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projekta ietvaros)”).  Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.56. | Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.57. | Ā3.1.1.2.5. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (*Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.58. | Ā3.1.1.2.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (*Kadagas ceļš*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.59. | Ā3.2.3.3.2. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (*Aiz Podniekiem uz Garkalni*) | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.60. | Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.61. | Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.62. | Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2025.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.63. | C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2022.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.64. | Ā3.2.2.5. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona | VTP3 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2025.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma identifikācijas Nr. (uz Ā3.2.2.6.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.65. | Ā3.1.3.4. Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” | VTP3 | - | - | Jauns pasākums. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (EKII projekts)”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.66. | C3.1.3.1. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā” | VTP3 | - | - | Jauns pasākums. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 3.67. | Ā3.1.2.1.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (*Ūbeļu un Krastupes ielas Podniekos pie jaunajām izglītības iestādēm*) | VTP3 | - | - | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 3.68. | Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30 | VTP3 | - | - | Jauns pasākums. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.69. | C3.1.3.2. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1, Carnikavas pagastā” | VTP3 | - | - | Jauns pasākums. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 3.70. | Ā3.1.4.6. Dadzīšu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai | VTP3 | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |

## **VTP4: Aizsargāta un sakopta vide brīvā laika pavadīšanai**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | C4.2.2.1.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru (*Garupē*) | VTP4 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 4.2. | C4.1.1.3.1. Aktīvās atpūtas vietas pie Gaujas Carnikavā izveide (*Atpūtas ielā 20*) | VTP4 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2022.-2023.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu C4.2.1.1.3.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| 4.3. | C4.1.1.6. Lilastes pludmales izveide un uzturēšana | VTP4 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2024.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu C4.2.2.1.3.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| 4.4. | C4.2.1.1.1. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (*Laivu iela*) | VTP4 | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (*Projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”*)”).  Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 4.5. | C4.2.2.3. Gaujas promenādes attīstība | VTP4 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēts pasākuma identifikācijas Nr. (Uz C4.1.1.11.).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 4.6. | Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide | VTP4 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 4.7. | C4.3.3.2.1. Tūrisma objektu attīstība (*skatu torņa izveide*) | VTP4 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 4.8. | Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide | VTP4 | Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 4.9. | Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide | VTP4 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide (ELFLA projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu”)”).  Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2023.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 4.10. | Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide | VTP4 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 4.11. | C4.2.1.1.2. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (*Skautu iela*) | VTP4 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 4.12. | C4.2.1.1.3. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Projekts “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā”) | VTP4 | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |

## **VTP5: Efektīva resursu izmantošana**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Ā5.1.2.1. Projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana | VTP5 | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.2. | Ā5.1.2.2. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām | VTP5 | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām”).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2022.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.3. | Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem | VTP5 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2022.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2023.). | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem (projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”, 9.3.1.1/19/I/016)”). | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.4. | Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.5. | Ā5.1.1.2.1. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (*Rotaļu laukumu jaunākā vecuma bērniem pie katras daudzdzīvokļu mājas un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve*) | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Atjaunoti un izveidoti rotaļu laukumi pie daudzdzīvokļu mājām un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve)”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.6. | C5.1.2.1.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (*CPII “Piejūra”*) | VTP5 | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.7. | C5.1.2.2. 16 grupu dzīvokļu uzbūvēšana personām ar GRT Garajā ielā 20 | VTP5 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2025.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| 5.8. | Ā5.1.2.6. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveide / būvniecība | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes projektēšana, izveide / būvniecība”).  Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Projekta “Jauna~~s~~ pirmsskolas izglītības iestāde~~s~~ Podniekos” īstenošana SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.9. | C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde | VTP5 | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2022.). | Precizēta informācija par finansējuma avotiem. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.10. | C5.1.3.10. Karlsona parka projektēšana un izbūve | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Karlsona parka izbūve”).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.11. | C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana | VTP5 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.12. | C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2024.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākumu nav plānots veikt |
| 5.13. | C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2024.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2023.). | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.14. | C5.1.2.1.2. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (*PII Kalngalē*) | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.-2024.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2024. uz 2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.15. | C5.1.2.3. Carnikavas mūzikas un mākslas skolas korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā | VTP5 | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.16. | Ā5.1.3.2. Pirmās iela 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām | VTP5 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / “LIFEBauhausingEurope””).  Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / “LIFEBauhausingEurope””).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2026.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.17. | C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija | VTP5 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2023.-2024.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2024. uz 2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.18. | Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025.-2027. uz 2023.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.19. | C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide | VTP5 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2021.-2025.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.20. | Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana | VTP5 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.21. | C5.1.3.6. CPII “Riekstiņš” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana | VTP5 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| 5.22. | Ā5.1.3.7. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana | VTP5 | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.23. | C5.1.3.9. CMMS laikmetīgu un energoefektīvu telpu nodrošināšana | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts. | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| 5.24. | Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| 5.25. | Ā5.1.3.13. Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana | VTP5 | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums nav izpildīts |
| 5.26. | C5.1.4.1. Dalītās atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12 | VTP5 | Nav veiktas. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.27. | Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.28. | Ā5.1.1.3 Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.29. | Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.). | Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.30. | C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos | VTP5 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| 5.31. | Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.32. | C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība | VTP5 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025.-2027. uz 2026.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.33. | C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.34. | Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.35. | C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2026. uz 2025.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.36. | C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.37. | Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.38. | Ā5.1.3.11. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija | VTP5 | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2026. uz 2023.-2026.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2026. uz 2024.-2026.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.39. | Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija | VTP5 | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.40. | Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀMMS vajadzībām | VTP5 | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām”).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.41. | C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā | VTP5 | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2023.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.42. | Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| 5.43. | C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide | VTP5 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.44. | C5.1.3.19. Tautas nama “Ozolaine” pārbūve | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “. Carnikavas kultūras nama “Ozolaine” pārbūve”).  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Carnikavas tautas nama “Ozolaine” pārbūve un teritorijas labiekārtošana”).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.45. | Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība | VTP5 | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.46. | Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2026. uz 2025.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.47. | Ā5.1.2.10. Dzīvojamā fonda (naktsmītnes, stāvlaukumus) izbūve pie sporta objektiem Ādažos | VTP5 | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| 5.48. | Ā5.1.1.2.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (*Sporta aktivitātes zonas izveide Alderos*) | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025. uz 2025.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.49. | Ā5.1.1.2.3. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (*Sporta aktivitātes zonas izveide Baltezerā*) | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025. uz 2025.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.50. | Ā5.1.1.2.4. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (*Sporta aktivitātes zonas izveide Kadagā*) | VTP5 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025. uz 2025.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.51. | Ā5.1.2.11. Sociālā dienesta un bāriņtiesas ēkas izveide | VTP5 | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| 5.52. | Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (*Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “A” un “B” korpusā”.*) | VTP5 | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.53. | Ā5.1.1.3.2. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (*Jaunparks*) | VTP5 | Jauns pasākums. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| 5.54. | Ā5.1.3.11.3. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (*ĀVS “C” korpusa siltināšana*) | VTP5 | Jauns pasākums. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2022.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.55. | Ā5.1.3.11.4. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (*Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana ĀVS*) | VTP5 | Jauns pasākums. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2022.-2023.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.56. | Ā5.1.3.11.5. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (*ĀVS “A” un “B” korpusa siltināšana*) | VTP5 | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.57. | Ā5.1.3.11.6. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (*ĀVS centrālās daļas un sporta centra siltināšana*) | VTP5 | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.58. | Ā5.1.3.7.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana (*Ventilācijas sistēmas ierīkošana visās grupiņās*) | VTP5 | Jauns pasākums. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2023.-2025.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2024.-2025.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.59. | C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība | VTP5 | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.60. | C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju nodrošināšanai | VTP5 | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 5.61. | Ā5.1.2.12. Jaunas sākumskolas izbūve Podniekos | VTP5 | - | - | Jauns pasākums. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Jauna~~s~~ vispārējās izglītības iestādes izbūve Ādažos”).  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.62. | Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30 | VTP5 | - | - | Jauns pasākums. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2026. uz 2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.63. | Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (*Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “D” korpusā un pārejās”*) | VTP5 | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.64. | Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts | VTP5 | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 5.65. | Ā5.1.4.5. Jauna šķirotā atkritumu laukuma izbūve | VTP5 | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 5.66. | Ā5.1.2.14. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos | VTP5 | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |

## **VTP6: Klimatneitrāla enerģijas ģenerācija un izmantošana**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Ā6.1.1.1. Projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (“Accelerate SUNShINE”) īstenošana | VTP6 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 6.2. | Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / Ā1.1.EKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana” | VTP6 | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 6.3. | Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu | VTP6 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 6.4. | Ā6.1.2.3.1. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.) (“*Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”*) | VTP6 | - | Jauns pasākums | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |

## **VTP7: Uzņēmējdarbībai pielāgota novada teritorija**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Ā7.1.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijā (*Projekts “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”*) | VTP7 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 7.2. | Ā7.1.1.1.2. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijā (“*Jaunkūlas”*) | VTP7 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2023.-2025.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 7.3. | Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārta, 1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvi (III kārta, 2.posms) | VTP7 | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 7.4. | Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā | VTP7 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 7.5. | Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide | VTP7 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2026. uz 2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 7.6. | Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve | VTP7 | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.). | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |

## **VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | C8.1.1.1. Projekta “Ekoskola” ieviešana | VTP8 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 8.2. | Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | VTP8 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par finansējuma avotiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2024.-2026.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 8.3. | Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | VTP8 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 8.4. | C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | VTP8 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 8.5. | Ā8.1.2.4. SAM 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” projekta īstenošana Ādažu novadā | VTP8 | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nav plānots veikt |

## **VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Ā9.2.2.1. Veikt telpu renovāciju, magnētiskās rezonases diagnostikas iekārtas uzstādīšanu, augsti kvalificētu radioloģijas speciālistu piesaiste pakalpojumu nodrošināšanai | VTP9 | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| 9.2. | C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām | VTP9 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 9.3. | C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti | VTP9 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 9.4. | Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīglīdzekļi) | VTP9 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| 9.5. | C9.1.1.5. Veselības rehabilitācijas centra izveide | VTP9 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2023.-2025.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Pasākums dzēsts. | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| 9.6. | Ā9.1.1.3. Dienas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām | VTP9 | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| 9.7. | Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija | VTP9 | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 9.8. | Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija | VTP9 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.-2024.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 9.9. | Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija | VTP9 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |

## **VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos | VTP10 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 10.2. | C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide “Zibeņu” parkā | VTP10 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2023.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 10.3. | C10.1.1.1. Skeitparka / velo pumpu trases ierīkošana Carnikavā | VTP10 | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pārvietojamā skeitparka elementu ierīkošana Carnikavā”).  Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2024.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |

## **VTP11: Novada kultūrvides attīstība**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |  |

## **VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana | VTP12 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2022.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 12.2. | C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana | VTP12 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 12.3. | Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai | VTP12 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, 9.2.4.2/16/I/001)”). | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 12.4. | C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās | VTP12 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 12.5. | C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādnēm ģimenes un veselības jomā | VTP12 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 12.6. | C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana | VTP12 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2023.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Veselīga dzīvesveida veicināšana (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 9.2.4.2/16/I/046)”).  Precizēta informācija par finansējuma avotiem. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 12.7. | C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem | VTP12 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 12.8. | Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2. pasākuma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai” ietvaros | VTP12 | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |

## **VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde | VTP13 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2023.-2026.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2022.-2026.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 13.2. | Ā13.1.2.31. Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde | VTP13 | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “EUCF projekta īstenošana, t.sk., Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde, Nr. 03LV000671X”).  Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |

## **VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.) | VTP14 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 14.2. | Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana | VTP14 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2023.-2025.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2024.-2025.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 14.3. | C14.1.5.1. Projekta “LIFE CoHabit 2016-2020” īstenošana | VTP14 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 14.4. | Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | VTP14 | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 14.5. | C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | VTP14 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 14.6. | Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide | VTP14 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 14.7. | C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru | VTP14 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2024.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2023.-2024.). | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| 14.8. | C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā | VTP14 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2027.). | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 14.9. | Ā14.1.2.14. Grantu programmas “(Ie)dvesmo” īstenošana Ādažu novadā | VTP14 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākums dzēsts. | Pasākumu nav plānots veikt |
| 14.10. | Ā14.1.4.4. Iļķenes ceļa atjaunošana | VTP14 | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums nav izpildīts |
| 14.11. | Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos | VTP14 | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2027.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2025.). | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 14.12. | Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība | VTP14 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 14.13. | C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” ietvaros | VTP14 | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par finansējuma avotiem.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2023.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 14.14. | Ā14.1.10.8. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana | VTP14 | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 14.15. | Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros | VTP14 | - | - | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 14.16. | Ā14.1.7.12. Projekts “Upju tīkla attīstība” | VTP14 | - | - | Jauns pasākums. | Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Projekts “Upju tīkla attīstība” / “River networks””).  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 14.17. | C14.1.10.3. Projekts “Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju” (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities) | VTP14 | - | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 14.18. | Ā14.1.2.19. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” īstenošanu Ādažu novada teritorijā | VTP14 | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 14.19. | Ā14.1.10.15. Horvātijas pašvaldību Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta projekta par vietējo talantu izmantošanu īstenošana | VTP14 | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |

## **VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1. | Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai | VTP15 | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 15.2. | Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana | VTP15 | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 15.3. | C15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana | VTP15 | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.).  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā15.1.2.1.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| 15.4. | Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai | VTP15 | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 15.5. | Ā15.1.2.3. Pašvaldības līdzdalība iedzīvotāju iniciētu projektu īstenošanā | VTP15 | Pasākums dzēsts. | - | - | - | Pasākumu nav plānots veikt |
| 15.6. | Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzlemta budžetēšana | VTP15 | Nav veiktas. | Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). | Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |
| 15.7. | Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā | VTP15 | Jauns pasākums. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.  Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Precizēta informācija par indikatīvām projekta izmaksām.  Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |

## **VTP16: Kvalitatīva pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija**

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums (aktivitāte) | Prioritāte | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023. | Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023. | Izpildes statuss līdz 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1. | Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (*pedagogu motivācijai*) | VTP16 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 16.2. | C16.1.1.5. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (*pedagogu motivācijai*) | VTP16 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.8.1.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| 16.3. | Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (*transporta izdevumu segšana pedagogu motivācijai*) | VTP16 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 16.4. | C16.1.1.5. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (*transporta izdevumu segšana pedagogu motivācijai*) | VTP16 | Precizēta informācija par atbildīgajiem. | Pasākums dzēsts (*dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.5.*). | - | - | Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu |
| 16.5. | C16.1.1.2.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (*Carnikavas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana*) | VTP16 | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 16.6. | C16.1.1.2.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (*Carnikavas pamatskolas mācību vides un mācību procesa kvaltātes uzlabošana*) | VTP16 | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| 16.7. | Ā16.1.1.3.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai)) | VTP16 | - | Jauns pasākums. | Nav veiktas. | Nav veiktas. | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| 16.8. | Ā16.1.1.3.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai)) | VTP16 | - | - | - | Jauns pasākums. | Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g. |