Pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes

2024. gada 25. aprīļa lēmumam Nr. \_\_\_\_\_\_

“Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības un siltumapgādes funkciju nodošanas termiņa pagarināšanu un pārņemšanas plānu apstiprināšanu”

**Carnikavas pagasta centralizētās ūdenssaimniecības funkciju, resursu un saistību pārņemšanas plāns**

(no 2025. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Veicamās darbības** | **Termiņš** | **Atbildīgais** |
|  | Grozījumu veikšana CKS nolikumā, apstiprināšana domes sēdē, publicēšana laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” | Janvāris - Marts | CKS |
|  | Domes lēmums par grozījumiem ar ĀŪ noslēgtajā līgumā, līguma grozījumi | Marts | ĀŪ, JIN |
|  | Saimniecisko līgumu, uzņemto saistību (ES projekti u.c.) inventarizācija un analīze līgumsaistību piekritības jautājumos. | Decembris - Maijs | CKS un ĀŪ |
|  | Paziņojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju klientiem par paredzamajām izmaiņām un turpmāko kārtību pakalpojumu pieejamībai. | Aprīlis | CKS, ĀŪ |
|  | Paziņojumi atsevišķo mājsaimniecību klientiem par paredzamajām izmaiņām un turpmāko kārtību pakalpojumu pieejamībai. | Aprīlis | CKS, ĀŪ |
|  | CKS klientu datubāzes pieejamības ĀŪ nodrošināšana ūdensapgādes pakalpojumu jomā. | Maijs - Jūnijs | CKS, ĀŪ |
|  | Līgumu par komunālo pakalpojumu sniegšanu pārskatīšana un jaunu līgumu projektu sagatavošana ūdensapgādē. | Maijs - Jūnijs | CKS, ĀŪ |
|  | Līgumu par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu noslēgšana ar apsaimniekotājiem un mājsaimniecībām | Decembris – Maijs | CKS un ĀŪ |
|  | Virzīt apstiprināšanai domes sēdē saistošo noteikumu projektu par “Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. marta saistošo noteikumu Nr. 27/2022 "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā" atzīšanu par spēku zaudējušiem | Marts - Maijs | CKS |
|  | Veikt jauna tarifa projekta izstrādi un saskaņošanu Regulatorā | Janvāris | ĀŪ |
|  | Aicināt Carnikavas pagasta klientus noslēgt jaunos līgumus līdz 30.06.2025. | Marts – Jūnijs | ĀŪ |
|  | CKS materiālo vērtību inventarizācija un nodošana ĀŪ | Maijs - Jūnijs | CKS |
|  | Ar materiālo vērtību nodošanu saistītās dokumentācijas sagatavošana (t.sk. pamatlīdzekļu, inventāra kartiņu kopijas) | Maijs | CKS |
|  | Dokumentācijas nodošana arhīvā, iznīcināšana, nodošana, u.tml. | Jūnijs | CKS un ĀŪ |
|  | Iesniegt domes lēmumprojektu par CKS darbinieku skaita samazināšanu (amatu likvidēšanu) ar 01.07.2025. | Marts, Aprīlis | CKS |
|  | Nosūtīt rakstveida apliecinājumu CKS par to, kuriem CKS ūdenssaimniecības nodaļas darbiniekiem tiks piedāvāts slēgt darba līgumus ar 01.07.2025. | Marts, Aprīlis | ĀŪ |
|  | Nosūtīt vēstuli arodbiedrībai piekrišanas saņemšanai, darba līgumu uzteikšanai arodbiedrības biedriem | Februāris | CKS |
|  | Paziņot CKS ūdenssaimniecības darbiniekiem par ūdenssaimniecības nodaļas likvidēšanu 30.06.2025. un uzteikt darba tiesiskās attiecības vai vienoties par esošā darba līguma grozījumiem.  Arodbiedrības biedriem paziņot nākamajā dienā pēc arodbiedrības piekrišanas saņemšanas. | Februāris - Marts | CKS |
|  | Noslēgt darba līgumus ar CKS darbiniekiem, kuri uzsāk darba attiecības ar ĀŪ 01.07.2025. | Jūnijs | ĀŪ |
|  | Informēt CKS, kuri no ūdenssaimniecības nodaļas darbiniekiem uzsāks darbu ĀŪ | Jūnijs | ĀŪ |