

**Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols**

Ādažu novadā, 2024. gada 11. janvārī  Nr. ĀNP/1-7-5/24/3

**Sēdi vada:** Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis.

**Piedalās:** Komisijas locekļi E.Kāpa, I. Pērkone, S.Mūze, V.Bulāns, K.Miķelsone.

**Nepiedalās:** A.Brūvers, G.Miglāns

**Uzaicināti:** I.Plikgalve, L.Bernāns.

**Protokolē:** L.Pavlovska

**Sēde notiek:** attālināti, *MS TEAMS* vidē.

**Sēde sākās:** sākās plkst. 11.00 un tika slēgta plkst. 11.40

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Carnikavas stadiona rekonstrukcijas gaitu.
2. Par pretplūdu dambja projekta hidrauliskā modeļa tehnisko specifikāciju.

SANĀKSMES GAITA

|  |
| --- |
| 1. **Par Carnikavas stadiona rekonstrukcijas gaitu**
 |

(ziņo I.Plikgalve, L. Bernāns)

I.PLIKGALVE ziņo ka, lielākā daļa no sākotnēji uzskaitītajiem nepabeigtajiem darbiem ir pabeigti, bet par atlikušajām neizpildītajām sadaļām PA “ Carnikavas komunālserviss” ir gatava sniegt atzinumu.

L.BERNĀNS iepazīstina ar trūkumu sarakstu pirms būves gatavībai ekspluatācijā (pielikums).

KOMISIJA debatē par atlikušajiem darbiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

KOMISIJA NOLEMJ: **Izskatīt jautājumu atkārtoti PUK šā gada 16. janvāra sēdē.**

|  |
| --- |
| 1. **Par pretplūdu dambja projekta hidrauliskā modeļa tehnisko specifikāciju**
 |

(ziņo L.Bernāns)

L.BERNĀNS ziņo par projekta sagatavošanai nepieciešamo hidrauliskā modeļa tehnisko specifikāciju.

KOMISIJA NOLEMJ: **Saskaņot hidrauliskā modeļa tehnisko specifikāciju.**

\*KOMISIJA vienojas, ka nākamā PUK sēde notiks šā gada 16. janvārī, plkst. 11.00.

Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU