
**Informatīvs ziņojums par projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/025 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas pagasta Garciemā” (Mežgarciema projekts) uzraudzību**

**Aktuālā situācija par laika periodu no 15.08.2024 līdz 16.10.2024**

**Zemes gabalu statuss**

| **Nr.**  **p.k.** | **Īpašuma adrese** | **Kadastra Nr., platība** | **Pircējs** | **Nomas maksas līgums (uz 5 gadiem)** | **Statuss** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sintēzes iela 2 | NĪ (kadastra numurs 8052 008 1472): **zemes vienība 1,1657 ha** (kad.apz.8052 008 1570) | SIA “Baltic Bearing Company-Riga” | 30.06.2021. līgums Nr. 02-14.6/21/138  (termiņš ar 25.01.2024. lēmumu Nr.22 (ĀNP/1-2-3/24/22) tika pagarināts līdz 23.07.2025.) | **Spēkā**  Ir saņēmis būvatļauju noliktavas un palīgēkas jaunbūves celtniecībai, ir izpildīti nosacījumi būvniecības uzsākšanai. veiks izmaiņas būvatļaujā, sadalot būvniecību pa kārtām un pirmā tiks uzcelta palīgēka. Ir iegādājies laboratorijas iekārtas, ir uzcēlis palīgēku (laboratorija).  16.02.2024. noslēgta vienošanās Nr. JUR 2024-02/146, pagarinot līguma 4.5. punktā noteikto termiņu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, skaitot no 2024. gada 23. janvāra (līdz 2025. gada 23. janvārim) un 4.6. punktā noteikto termiņu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, skaitot no 2024. gada 23. jūlija (līdz 2025. gada 23. jūlijam) |
| 2 | Sintēzes iela 5 | NĪ (kadastra numurs 8052 008 1473): **zemes vienība 0,9105 ha** (kad.apz.8052 008 1568), **garāža 375 kv.m.** (kad.apz.8052 008 1210 006), **šķūnis 11,40 kv.m.** (kad.apz.8052 008 1210 008) | SIA ražošanas komercfirma “TITĀNS” | 28.08.2019. līgums Nr.02-14.6/19/198 | **Spēkā**  Nodots ekspluatācijā. |
| 3 | Muzeja iela 1 | NĪ (kadastra numurs 8052 008 1595): **zemes vienība 0,635 ha** (kad.apz.8052 008 1574) | SIA “SEAFOOD TRADING & DELIVERY” | 30.11.2021. līgums Nr. JUR 2021-11/955 | **Lauzts līgums**  ĀNP 28.03.2024. pieņēma lēmumu Nr. 110 “Par Nomaksas pirkuma līguma Nr. JUR 2021-08/639 un Ķīlas līguma Nr. JUR 2021-08/640 izbeigšanu” (ĀNP/1-2-3/24/110). Sagatavota vienošanās Nr. JUR 2024-04/359 par Nomaksas pirkuma līguma un Ķīlas līguma izbeigšanu.  Vienošanās 10.04.2024. nosūtīta uzņēmējam. **Vienošanās no uzņēmēja puses parakstīta 14.05.2024.** (ĀNP/1-10-1/24/25). **Uzņēmējs 03.07.2024. atsūtīja vēstuli ar norādi par kontu, uz kuru lūdz pārskaitīt uzņēmumam pienākošos atlikumu.** |
| 4 | Muzeja iela 2 | NĪ (kadastra numurs 8052 008 1599): **zemes vienība 0,9867 ha** (kad.apz.8052 008 1571) | SIA “Ecospace Prefab” | 06.09.2023. līgums Nr. JUR JUR 2023-09/1034 (ĀNP/1-10-1/23/51). Termiņš – 31.12.2028. | **Spēkā**  **Uzņēmējs 03.10.2024. atsūtīja iesniegumu** (ĀNP/1-11-1/24/5151) **par nomaksas pirkuma līguma izmaiņām**: 1) par 3 mēnešiem pagarināt termiņu, līdz kuram jāsaņem Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota Īpašumā) un 2) par 3 mēnešiem pagarinot termiņu 2.gada maksājumam). **Uz oktobra domes sēdi tiek virzīts jautājums “Par grozījumu veikšanu Nomaksas pirkuma līgumā Nr. JUR 2023-09/1034”.** |
| 5 | Muzeja iela 3 | NĪ (kadastra numurs 8052 008 1602): **zemes vienība 0,625 ha** (kad.apz.8052 008 1577) | SIA “SEA CHEF TECHNOLOGIES” | 30.11.2021. līgums Nr. JUR 2021-11/962 | **Lauzts līgums**  ĀNP 28.03.2024. pieņēma lēmumu Nr. 111 “Par Nomaksas pirkuma līguma Nr. JUR 2021-11/955 un Ķīlas līguma Nr. JUR 2021-11/956 izbeigšanu” (ĀNP/1-2-3/24/111). Sagatavota vienošanās Nr. JUR 2024-04/359 par Nomaksas pirkuma līguma un Ķīlas līguma izbeigšanu.  Vienošanās 10.04.2024. nosūtīta uzņēmējam. Vienošanās no uzņēmēja puses parakstīta 14.05.2024**.** (ĀNP/1-10-1/24/24). |
| 6 | Muzeja iela 4 | NĪ (kadastra numurs 8052 008 1601): **zemes vienība 1,0562 ha** (kad.apz.8052 008 1572) | SIA “ODILE MODULS” | 27.08.2021. līgums Nr. JUR 2021-08/639 (Nr.ĀNP/5-12-1/21/40) | **Lauzts līgums**  ĀNP 28.03.2024. pieņēma lēmumu Nr. 110 “Par Nomaksas pirkuma līguma Nr. JUR 2021-08/639 un Ķīlas līguma Nr. JUR 2021-08/640 izbeigšanu” (ĀNP/1-2-3/24/110). Sagatavota vienošanās Nr. JUR 2024-04/359 par Nomaksas pirkuma līguma un Ķīlas līguma izbeigšanu.  Vienošanās, 10.04.2024. nosūtīta uzņēmējam. Uz 15.08.2024. vienošanās nav parakstīta. 13.06.2024. tiesai tika nosūtīts prasības pieteikums tiesai. **27.06.2024. Rīgas rajona tiesa atsūtīja informāciju, ka ir ierosināta civillieta pret uzņēmēju par nomaksas pirkuma līguma un ķīlas līguma izbeigšanu**, **īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu un parādu piedziņu. Pirmā tiesas sēde nozīmēta 2025.gada aprīlī.** |
| 7 | Muzeja iela 5 | NĪ (kadastra numurs 8052 008 1600): **zemes vienība 0,4265 ha** (kad.apz. 8052 008 1576) |  |  | **IZSOLES**  **Izsolei pieteicās un iemaksāja drošības naudu uzņēmums, kas darbojas datorprogrammēšanas jomā.** **Uzņēmumam tiks sūtīts rēķins par pirmās iemaksas veikšanu. Tiks gatavots domes lēmums par izsoles rezultātiem.** |
| 8. | Muzeja iela 7\* | NĪ (kadastra numurs 8052 008 1596): **zemes vienība 0,4192 ha** (kad.apz.8052 008 1575) | SIA “PILOT Automotive Labs Europe” | 08.09.2022. vienošanās Nr. JUR 2022-09/979 | **Spēkā**  Pašvaldība 28.03.2024. nosūtīja vēstuli par līgumsaistību izpildes kavējumiem un aicinājumu vienoties par Līguma un Ķīlas līguma izbeigšanu labprātīgi.  26.04.2024. saņemta atbilde, kurā uzņēmējs nepiekrīt izbeigt līgumu, norādot, ka nebija rēķinājies ar tik ilgu procesu būvprojekta saskaņošanai, nebija informēts, ka nāksies segt nodevu par atmežošanu. Jautājums tiek gatavots izskatīšanai maija komiteju un domes sēdēs.  **01.07.2024. pašvaldība iesniedza pieteikumu Rīgas rajona tiesā** par Nomaksas pirkuma līguma un Ķīlas līguma izbeigšanu, īpašumtiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu, parādsaistību piedziņu.  **13.07.2024. uzņēmējs atsūtīja vēstuli ar lūgumu saskaņot zemes gabala iznomāšanu uzņēmumam SIA “Latvolt”** (darbības joma: 27.20: Akumulatoru un bateriju ražošana; 62.01 Datorprogrammēšana).  **16.07.2024. pašvaldība nosūtīja atbildi, ka nepiekrīt īpašuma iznomāšanai citam uzņēmumam.**  **30.09.2024. uzņēmums atsūtīja vēstuli** (ĀNP/1-11-1/24/5020) **ar priekšlikumu izmantot ārpus tiesas mediāciju**. taču nenorāda savu pozīciju, ko ar to vēlas sasniegt. Pašvaldība, atbilstoši domes lēmumam, uztur pozīciju izbeigt līgumsaistības. |
| 9 | Sintēzes iela 3 | NĪ (kadastra numurs 8052 008 1604): **zemes vienība 0,8265 ha** (kad.apz.8052 008 1569) | SIA “Sunstar Group” | 19.08.2024. vienošanās Nr. JUR 2024-08/781 | **Spēkā**  ĀNP 08.08.2024. pieņēma lēmumu Nr. 306 “Par nekustamā īpašuma “Sintēzes ielā 3” izsoles rezultātu apstiprināšanu”, pieņemot lēmumu slēgt nomas pirkuma līgumu un ķīlas līgumu par nekustamā īpašuma ieķīlāšanu par labu Ādažu novada pašvaldībai ar SIA “Sunstar Group”.  **19.08.2024. tika noslēgts nomaksas pirkuma līgums Nr. JUR 2024-08/781 un ķīlas līgums Nr. JUR 2024-08/782. 26.09.2024. veikts ieraksts Zemesgrāmatā.** |
| 10 | Sintēzes iela 7 | NĪ (kadastra numurs 8052 008 1603): **zemes vienība 0,7001 ha** (kad.apz.8052 008 1567) |  |  | **IZSOLES** |
| .11 | Sintēzes iela 1 | NĪ (kadastra numurs 8052 008 1471): **zemes vienība 1,00 ha** (kad.apz. 8052 008 1566), **kazarmas ēka** 694,10 kv.m. (kad.apz. 8052 008 1210 001), **pagrabs 32, 40 kv.m.** (kad.apz.8052 008 1210 004) | Bija SIA “SMW Group” (18.04.2019. līgums Nr.02-14.6/19/72). Līgums izbeigts ar 24.11.2021. lēmumu Nr. 196. |  | **Īpašums atgūts**  Pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās veiktas procesuālas darbības, lai vienotos ar AS “SMW Group” kreditoriem par apgrūtinājumu dzēšanu, kas attiecībā uz īpašumu nostiprināti zemesgrāmatā. Nebija izdevies vienoties ar 2 kreditoriem, no kuriem 1 pēc prasības celšanas tiesā labprātīgi dzēsa apgrūtinājumu, tiesvedība šajā lietā tiks izbeigta. Ar 2. kreditoru ir aktīva tiesvedība par apgrūtinājuma dzēšanu, tiesas sēde paredzēta 09.09.2024.  Pašvaldība 27.05.2024. nosūtīja vēstuli Tieslietu ministrijai vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par īpašuma apgrūtināšanu ar piedziņas atzīmēm, ķīlas un hipotēkas tiesībām par labu trešajām personām.  **Tieslietu ministrija 12.07.2024. sniedza atbildi**, ka tiesiska darījuma rezultātā nodibināts aizliegums nav un nevar būt šķērslis citu kreditoru tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanai, ja tam pamatā ir tiesas spriedums vai lēmums. |

****

**Izsoles**

Izsoles uz zemes gabaliem Sintēzes ielā 7 un Muzeja ielā 5 sākās 11.09.2024. plkst.13:00 un noslēdzās 11.10.2024. plkst.13:00.

* 14.10.2024. tika pieņemts lēmums “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles rezultātu apstiprināšanu”, pieņemot lēmumu slēgt nomas pirkuma līgumu un ķīlas līgumu par nekustamā īpašuma ieķīlāšanu par labu Ādažu novada pašvaldībai ar izsoles dalībnieku.
* Uz oktobra domes sēdi tiek virzīts lēmums “Par nekustamā īpašuma “Sintēzes iela 7” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu”, izsole tika atzīta par nenotikušu un tiks rīkota jauna izsole.

**Cita informācija**

-

**Turpmākās darbības**

Tiks rīkota jauna izsole nekustamajam īpašumam “Sintēzes iela 7”.

Veikt pasākumus, lai veicinātu jaunu līgumu noslēgšanu.

Attīstības un projektu nodaļa plāno ievietot informāciju par izsolēm LIAA administrētajā portālā Business.gov.lv.

**Programmas nosacījumi**

Projektā ir paredzēts sasniegt sekojošus kopējos iznākuma rādītājus (līdz 2026.gada 31.decembrim):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sasniedzamais rādītājs** | **Plānotā vērtība** | **Minimāli jāsasniedz (85% no plānotā)** |
| Komersanti, kuri darbojas ar projektu attīstītajā teritorijā | 11 | 10 |
| Investīcijas (komersantu ieguldījums pamatlīdzekļos) | 10 500 000 euro | 8 925 000 euro |
| Jaunizveidotās darba vietas | 205 | 175 |

Lai iegādātos apbūves gabalu uzņēmējdarbības un inovāciju parkā “Mežgarciems”, uzņēmējam jāapņemas izpildīt šādi nosacījumi:

* Jāiesniedz būvvaldē būvniecības ieceres iesniegums (būvprojekts minimālā sastāvā): 6 mēnešu laikā
* Jāsaņem būvatļauja: 12 mēnešu laikā
* Īpašumā jāuzbūvē ražotne: 30 mēnešu laikā
* Jāuzsāk ražošana: 36 mēnešu laikā
* Jāpiesaista investīcijas: vismaz 500 000 EUR
* Jāizveido jaunas darbavietas: ne mazāk kā 15

Tautsaimniecības nozares, kuras nav atbalstāmas programmas ietvaros (MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 593 10.2.punkts):

* elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE kods: D);
* ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo pārstrādi (NACE kods: E);
* vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un motociklu remontu (NACE kods: G);
* finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K);
* operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L);
* valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O);
* azartspēles un derības (NACE kods: R92);
* tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12);
* ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (NACE kods: U)