

**Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols**

Ādažu novadā, 2024. gada 25. novembrī  Nr. ĀNP/1-7-5/24/38

**Sēdi vada:** Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis

**Piedalās:** Komisijas locekļi: V. Bulāns, I. Pērkone, G. Miglāns, E. Kāpa, L. Bernāns

**Nepiedalās:** K.Miķelsone, S.Mūze

**Uzaicināti:** I.Plikgalve

**Protokolē:** I. Krūzmane

**Sēde notiek:** attālināti, *MS TEAMS* vidē

**Sēde sākās:** sākās plkst. 13.00 un tika slēgta plkst. 13.25

DARBA KĀRTĪBA

1. Par maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecību Rīga – Carnikava

SANĀKSMES GAITA

|  |
| --- |
| 1. **Par maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecību Rīga – Carnikava**
 |

(I. Plikgalve)

I.PLIKGALVE iepazīstina ar priekšlikumu par izslēdzamiem darbiem prioritārā secībā 6 veloceliņa tāmes komponentēm, kas kopējo maģistrālā veloceļa Rīga – Carnikava infrastruktūras būvniecības tāmi kopsummā samazinātu par aptuveni 500 000 *euro*.

KOMISIJA NOLEMJ: **uzdot APN sniegt prezentāciju kārtējā domes sēdē par iespējamajiem izslēdzamajiem darbiem prioritārā secībā no veloceļa Rīga – Carnikava būvdarbu tāmes.**

Komisijas priekšsēdētājs G. Porietis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU