APSTIPRINĀTS

ar Ādažu novada pašvaldības domes

2025.gada 30. janvāra sēdes

lēmumu Nr. «DOKREGNUMURS»

DARBA UZDEVUMS

Detālplānojuma  izstrādāšanai zemes vienībā Kungu ielā 38, Ādažos

- Pamatojums.	Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ādažu novada pašvaldības domes 2025. gada 30. janvāra sēdes lēmums Nr. «DOKREGNUMURS».

- Detālplānojuma projekta izstrādes vadītājs: Ādažu novada vecākais teritorijas plānotājs Miķelis Cinis

- Darba mērķis: Pamatot zemes vienības sadali apbūves gabalos, ceļu pieslēgumu un ielu tīkla izveidi, izstrādi apvienojot ar 1. attīstības etapa būvprojektēšanu, nodrošinot publisko apspriešanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

- Darba uzdevums.

  - Nekustamā īpašuma “Kungu iela 38” (kadastra Nr. 8044 011 0737) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0034, izstrādāt detālplānojumu saskaņā ar šo uzdevumu, LR Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un citiem uz teritorijas plānošanu attiecināmiem LR normatīvajiem aktiem.

  - Detālplānojumu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošo Ādažu novada teritorijas plānojumu un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

  - Nodrošināt piekļūšanas iespējas visām jaunveidojamām zemes vienībām no projektējamām ielām, kā arī inženierkomunikāciju pieslēgumus centrāliem tīkliem (ūdensapgāde, notekūdeņu kanalizācija, elektroapgāde).

  - Projekta sastāvā izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus detālplānojumā ietvertajai teritorijai. Apbūves nosacījumos ietvert detālplānojuma īstenošanas kārtību, nosakot izbūves kārtas, detalizētas prasības inženierkomunikāciju tīkliem, kā arī nepieciešamos pasākumus plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu izbūvei un uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

- Darba saturs.

Detālplānojuma sastāvdaļas saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.5. nodaļas prasībām:

  - Paskaidrojuma raksts.

  - Grafiskā daļa.

  - Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi.

  - Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu.

- Darba izpildes posmi.

  - Sākumposms, pārskats par sākumposma rezultātiem.

  - Detālplānojuma projekts.

  - Detālplānojuma publiskā apspriešana.

  - Detālplānojuma galīgā redakcija.

- Darba izstrādāšanas nosacījumi.

  - Detālplānojuma  robežas: Nekustamā īpašuma “Kungu iela 38” (kadastra Nr. 8044 011 0737) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0034 robežas, ietverot blakus esošās un projektētās ielas un to starpgabalus, kas nepieciešami ielu pieslēgumu plānošanai.

  - Projektu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna LKS-92 koordinātu sistēmā, kas saskaņots attiecīgajās institūcijās un reģistrēts SIA „Mērniecības datu centrs” atbilstoši Ādažu novada domes 22.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 41/2021 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību".

  - Projektu izstrādāt, ievērojot valsts institūciju izsniegtos nosacījumus detālplānojuma izstrādāšanai. Pieprasīt nosacījumus detālplānojuma izstrādāšanai un, ja nepieciešams, atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no šādām institūcijām: VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Veselības inspekcija, AS „Sadales tīkls”, SIA „Ādažu Ūdens”, p/a “Carnikavas komunālserviss”, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Aizsardzības ministrija, VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

  - Izstrādājot detālplānojuma projekta ceļu tīklu ņemt vērā Ādažu novada teritorijas plānojuma TIAN punktus nr. 40., 44., 1058. un citus ar ceļu konfigurāciju saistītus nosacījumus.

  - Detālplānojuma teritorijas ceļu tīklā ietvert atsevišķu gājēju ceļu savienojumus un satiksmi organizēt prioritāri no savienojuma ar Plostnieku ielu.

  - Detālplānojuma risinājumos paredzēt Plostnieku ielas sakārtošanu ar cieto segumu līdz pieslēguma vietām detālplānojuma teritorijai, risinājumu saskaņojot ar p/a “Carnikavas komunālserviss”.

  - Detālplānojuma projektā ietvert teritorijas ainavu analīzi no ciemata “Dailas” puses un Gaujas – Baltezera kanāla puses, lai konstatētu, kā jaunais apbūves ciemats ietekmēs pilsētas ainavu.

  - Izstrādāt satiksmes/transporta plūsmas shēmu, kur atainotas piekļuves, ceļu tīkls, apskatītas piekļuves iespējas ēku būvniecības laikā. Shēmu saskaņot ar p/a “Carnikavas komunālserviss” un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

  - Izskatīt iespēju vienoties ar zemes vienību 80440100531 un 80440110587 īpašniekiem par ceļa un pievienojumu izbūvēšanu, piekļuves nodrošināšanai caur šiem īpašumiem.

  - Detālplānojuma ietvaros paredzēt publisko infrastruktūru, tai skaitā pakalpojumu objektus – brīvstāvošus vai ēku pirmajos stāvos; paredzēt publiski pieejamas zaļās zonas un atpūtas zonas, bērnu laukumu, sporta laukumus - vismaz 10% platībā no detālplānojuma teritorijas.

  - Detālplānojuma teritorijā paredzēt vietu šķiroto atkritumu konteineru novietnēm.

  - Nodrošināt kompetentas personas attiecīgajā jomā melioratīvā stāvokļa izvērtējumu Detālplānojuma teritorijā.

  - Vienlaikus ar Detālplānojumu veikt būvprojektu minimālā sastāvā izstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā - 1. attīstības etapa būvprojektēšanu 5 objektiem – 2 ielu objektiem, 2 divu dzīvokļu ēku objektiem un 1 divu daudzdzīvokļu ēku objektam, atbilstoši 3. pielikumā pievienotajai shēmai.

  - Līdz detālplānojuma 1. redakcijas nodošanai publiskajai apspriešanai, sagatavot vizuālos materiālus (vizualizācijas, attēlus u.c.) detālplānojuma teritorijas telpiskai atainošanai un informatīvo stendu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Projekta publisko apspriešanu organizēt Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.nodaļā noteiktajā kārtībā.

  - Darba izstrādāšanas gaitā pārskatus par publiskās apspriešanas posmu rezultātiem un institūciju nosacījumiem un atzinumiem, kā arī detālplānojumu (drukātā un digitālā (*dgn vai *dwg, *doc) veidā) iesniegt Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā.

  - Ja divu gadu laikā no šī uzdevuma apstiprināšanas datuma Ādažu novada pašvaldības Teritorijas plānošanas nodaļā nebūs iesniegts pārskats par sākumposma rezultātiem, Ādažu novada dome izskatīs jautājumu par detālplānojuma izstrādāšanas pārtraukšanu.

  - Detālplānojuma galīgo redakciju iesniegt Ādažu novada pašvaldībā, pievienojot projekta grafiskos materiālus digitālā formā „MicroStation” vai „AutoCad” programmās savietojamos failos un teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus PDF formātā.

- Darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs	M. Cinis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU