|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Carnikavas komunālserviss 2024.gada darbu plāns** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **NR.** | **UZDEVUMS** | **ATBILDĪGAIS** | **STATUSS** | **PIEZĪMES** |
|  |
| 1 | **ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA** |  |
| 1.1 | Maksas stāvlaukumi | Lauris Bernāns | Izpildīts | Noslēgts līgums ar SIA “Europark Latvija”, iekasēts 70 404 Eur bez PVN. |  |
| 1.2 | Saimniecisko līgumu sagatavošana | Daina Tīruma | Izpildīts | Janvārī 7 līgumi, februārī 6 līgumi un 2 vienošanās, martā sagatavoti 11 līgumi un 4 vienošanās, aprīlī sagatavoti 10 līgumi un 5 vienošanās, maijā sagatavoti 10 līgumi un vienošanās, 9 līgumi un 3 vienošanās (jūnijs), jūlijā sagatavoti 14 līgumi, 8 vienošanās, augustā - 11 līgumi, 2 vienošanās, septembrī - 7 līgumi un 3 vienošanās, oktobrī - 10 līgumi un 2 vienošanās, novembrī - 12 līgumi un 5 vienošanās, decembrī – 9 līgumi un 1 vienošanās.  |  |
| 1.3 | Līgumi par komunālo pakalpojumu sniegšanu | Daina Tīruma | Izpildīts | No 1.01.204.-30.06.204. sagatavoti 48 līgumi ar fiziskām un juridiskām personām. No 01.07.2024.-31.10.2024. sagatavoti 28 līgumi ar fiziskām un juridiskām personām. |  |
| 1.4 | IN dokumentu aprites kārtība | Daina Tīruma | Izpildīts | Uzsākts 2023.gadā, pieņemti 2024.gada jūnijā. |  |
| 1.5 | Domes lēmumu sagatavošana (pārcelt datumu pēc katras izpildes) | Daina Tīruma | Izpildīts | Sagatavoti 2 lēmumprojekti (janvāris), 3 lēmumprojekti (februāris), 7 lēmumprojekti (martā), 3 lēmumprojekti (aprīlis), 4 lēmumprojekti (jūnijs), jūlijā 5 lēmumprojekti, augustā 5, septembrī 4 lēmumi un 2 protokollēmumi, oktobrī 1 protokollēmums un un 1 lēmums, novembrī 2 lēmums un 2 protokollēmumi, decembrī 2 protokollēmumi un 1 lēmums |  |
| 1.6 | Domes saistošie noteikumi (pārcelt datumu pēc katras izpildes) | Daina Tīruma | Izpildīts | Sagatavoti 1 grozījumi (janvāris), 1 grozījumi (martā), 1 grozījumi (maijā), 1 grozījumi augustā, izstrādāti SN par DKS, tiks virzīti uz janvāra AK sēdi |  |
| 1.7 | Domes iekšējo noteikumu grozījumi | Daina Tīruma | Izpildīts | Sagatavoti 1 INA grozījumi (janvāris, 1 grozījumi (marts) |  |
| 1.8 | Pārjaunojuma līgumu sagatavošana | Daina Tīruma | Izpildīts | Sagatavoti 6 līgumi (janvāris), 5 līgumi (februāris) |  |
| 1.9 | Atbilžu sagatavošana pašvaldības un CKS vārdā | Daina Tīruma | Izpildīts | No 01.01.2024.-28.10.2024. sagatavotas 7 izejošās vēstules domes vārdā, 105 vēstules CKS vārdā, no 29.10.2024. - 04.12.2024. sagatavotas 4 vēstules CKS vārdā un 2 izejošās vēstules domes vārdā |  |
| 1.10 | Lietvedība | Aiva Šmite | Izpildīts |  |  |
| 1.11 | Ienākošie un izejošie dokumenti | Aiva Šmite | Izpildīts | Pastāvīgi |  |
| 1.12 | Dokumentu arhīvs un nomenklatūras aktualizācija 2024.gadam | Aiva Šmite | Izpildīts daļēji | Nomenklatūras dokumentācijas projekts iesniegts Latvijas nacionālajā arhīvā. Gaidām apstiprināšanu. |  |
| 1.13 | Sabiedriskās attiecības | Inga Tūna-Čaupala | Izpildīts |  |  |
| 1.14 | Publiskā pārskata sagatavošana | Inga Tūna-Čaupala | Izpildīts | Pārskats sagatavots, apstiprināts 17.04.2024. Finanšu komitejas sēdē. |  |
| 1.15 | Lielā talka | Inga Tūna-Čaupala | Izpildīts | 27.04.2024. Notika lielā talka. 21.09.2024. Lielās talkas "Paldies" pasākums un pārgājiens. |  |
|  | P/A "Carnikavas komunālserviss" mājaslapas izstrāde.  | Inga Tūna-Čaupala | Izpildīts | Izstrādāta un ieviesta jauna mājaslapa no 14.10.2024.  |  |
| 1.16 | BIS lietu apstrāde (pārcelt datumu pēc katras izpildes) | Inga Tūna-Čaupala | Izpildīts | Janvāris (TN - 27, Atzinumi - 19, BP - 48); Februāris (TN-25, Atzinumi - 23, BP-39); Marts (TN-42, Atzinumi -28 , BP-56); Aprīlis (TN-44, Atzinumi -26, BP-44); Maijs (TN-37, Atzinumi -46 , BP-71); Jūnijs (TN-32, Atzinumi -30 , BP-61); Jūlijs (TN-41, Atzinumi -42, BP-48); Augusts (TN-43, Atzinumi -42, BP-51); Septembris (TN-28, Atzinumi -43, BP-58); Oktobris (TN-30, Atzinumi -39, BP-36); Novembris (TN-34, Atzinumi -34, BP-56); Decembris (TN-26, Atzinumi -53, BP-33); |  |
| 1.17 | Informācijas apkopošana novada vēstīm katru mēnesi(pārcelt datumu pēc katras izpildes) | Inga Tūna Čaupala | Izpildīts | Katru mēnesi sagatavota informācija “Novada vēstīm” un pastāvīgi publicētas CKS aktualitātes CKS mājaslapā un Facebook un Instagram profilos.  |  |
| 1.18 | GIS datu ievade | Laura Krope | Izpildīts | Pastāvīgi |  |
| 1.19 | Ielu un ceļu GIS slāņa papildināšana ar aktuālo informāciju | Laura Krope | Izpildīts | Pastāvīgi |  |
| 1.20 | GIS Sistēmas paplašināšana | Laura Krope | Izpildīts | Eco-Baltia vide līgumu automātiskā integrēšana sistēmā, BIS pievienošana ĢIS |  |
| 1.21 | ATIS datu iesniegšana VZD 2x gadā | Laura Krope | Izpildīts | Dati ievadīti |  |
| 1.22 | Pārcelto darbinieku datu ievadīšana RVS Horizon | Ivonna Deisone | Izpildīts | RVS Horizon ievadīti visi pārceltie darbinieki |  |
| 1.23 | Vienošanos sagatavošana saistībā ar mēnešalgas izmaiņām | Ivonna Deisone | Izpildīts | Sagatavotas vienošanās par mēnešalgas izmaiņām visiem CKS darbiniekiem |  |
| 1.24 | Pārcelto amatu aprakstu aktualizēšana (pēc nepieciešamības) | Ivonna Deisone | Izpildīts | Aktualizēti 14 amatu apraksti |  |
| 1.25 | Apmācību organizēšana (pēc nepieciešamības) | Ivonna Deisone | Izpildīts | 13 darbinieki apguvuši darba pienākumu veikšanai nepieciešamo apmācību, uzsākts apmācību sagatavošanas process 35 Aģentūras darbiniekiem |  |
| 1.26 | Ikgadējās darbinieku novērtēšanas organizēšana | Ivonna Deisone | Izpildīts | Sagatavots rīkojums par ikgadējo darbinieku darba izpildes novērtēšanu |  |
| 1.27 | Ikgadējās ērču potes | Ivonna Deisone | Izpildīts | Nosūtīts atgādinājums par vakcinēšanās izdevumu atmaksu ārtelpā strādājošajiem |  |
| 1.28 | Ikgadējās OVP nodrošināšana | Ivonna Deisone | Izpildīts | 120 darbiniekiem veikta ikgadējā OVP |  |
| 2 | **ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANAS NODAĻA** |  |
| 2.1 | Ādažu vidusskolas siltināšana | Aigars Kopko | Uzsākts |  |  |
| 2.1.1 | *Paskaidrojuma raksta darba uzdevums* | Aigars Kopko | Izpildīts |  |  |
| 2.1.2 | *Paskaidrojuma raksta izstrādes iepirkums* | Aigars Kopko | Izpildīts |  |  |
| 2.1.3 | *Paskaidrojuma raksta izstrāde* | Aigars Kopko | Izpildīts |  |  |
| 2.1.4 | *Būvdarbu tehniskā specifikācija* | Aigars Kopko | Izpildīts |  |  |
| 2.1.5 | *Būvdarbu iepirkums* | Aigars Kopko | Izpildīts |  |  |
| 2.1.6 | *Būvdarbi* | Aigars Kopko | Uzsākts | Darbi uzsākti un turpināsies 2025. gadā |  |
| 2.2 | Ādažu vidusskolas ēkas TA slēdziens | Arnis Puķe | Uzsākts | Veikta cenu aptauja 2023.g. Noslēgts līgums. Nepieciešama konstrukciju atsegšana. |  |
| 2.3 | Pašvaldības policija Depo iela 2, Ādaži - Ēkas uzkopšanas pakalpojums | Guntis Jākobsons | Izpildīts | Noslēgts līgums |  |
| 2.4 | Uzkopšanas pakalpojumi Gaujas 33A | Guntis Jākobsons | Izpildīts | Iepirkums |  |
| 2.5 | Gaujas 33 Koncertzāles grīdas eļļošana | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.6 | Gaujas 33 Koncertzāles akustisko paneļu tehniskā stāvokļa izpēte un remonts  | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.7 | Garā iela 20 ārsta prakses telpas | Arnis Puķe | Izpildīts | Sagatavota darbu tāme. Iepirkums noslēdzies. Līgums parakstīts. |  |
| 2.8 | UGD rekonstrukcija Gaujas ielā 16 | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.9 | Jomas 5 angāra Nr.2 jumta segums izbūve | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.10 | Deritizācija, dezinfekcija | Guntis Jākobsons | Izpildīts |  |  |
| 2.11 | Gaujas iela 33A ēkas kreisā spārna jumta remonts virs Kult. Centra foajē | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.12 | Bērnu laukuma gumijota klājuma remonts Līgo laukum | Mareks Markevičs | Izpildīts |  |  |
| 2.13 | Apsardzes pakalpojumi | Arnis Puķe | Izpildīts | Iepirkuma specifikācijas gatavošana. |  |
| 2.14 | Ventilāciju sistēmu iekārtu apkope | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.15 | Jomas iela 5 angāra nr2 jauna jumta klājuma izbūve | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.16 | Ozolaine cokola remonts | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.16.1 | *Paskaidrojuma raksta darba uzdevums* | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.16.2 | *Paskaidrojuma raksta izstrādes iepirkums* | Arnis Puķe | Izpildīts | Nebija nepieciešams, vienkāršotā atjaunošana |  |
| 2.16.3 | *Paskaidrojuma raksta izstrāde* | Arnis Puķe | Izpildīts | Nebija nepieciešams, vienkāršotā atjaunošana |  |
| 2.16.4 | *Būvdarbu tehniskā specifikācija* | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.16.5 | *Būvdarbu iepirkums* | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.16.6 | *Būvdarbi* | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.17 | Gaujas iela 16 pieslēgšana centralizētai apkurei | Arnis Puķe | Uzsākts | Iepirkumā nepieteicās neviens kandidāts |  |
| 2.17.1 | *Paskaidrojuma raksta darba uzdevums* | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.17.2 | *Apliecinājuma kartes izstrādes iepirkums* | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.17.3 | *Apliecinājuma kartes izstrāde* | Arnis Puķe | Uzsākts |  |  |
| 2.17.4 | *Būvdarbu tehniskā specifikācija* | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.17.5 | *Būvdarbu iepirkums* | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.17.6 | *Būvdarbi* | Arnis Puķe | Atlikts | Iepirkumā nepieteicās neviens kandidāts |  |
| 2.18 | Energosertifikāts Garā iela 20 | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.19 | Ugunsdzēšamo aparātu apkope CKS objektos (sadarbībā ar Ivo Bērziņu) | Guntis Jākobsons | Izpildīts |  |  |
| 2.20 | Logu mazgāšana pašvaldības ēkās | Guntis Jākobsons | Izpildīts |  |  |
| 2.22 | Guļbaļķu soli un galdi Sidrabsaliņā | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.22 | Kondicionieru uzstādīšana, Garā iela 20 | Arnis Puķe | Atlikts | Veikts izvērtējums, nav nepieciešams uzstādīt kondicionierus |  |
| 2.23 | Uzkopšanas iekārta, Garā iela 20 | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.24 | Metāla plauktu sistēma, Jomas ielā 5 | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.25 | Koka celiņu remonts pludmalēs | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.26 | Pārģērbšanās kabīņu remonts | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 2.27 | Jaunu pārģērbšanās kabīņu izgatavošana | Arnis Puķe | Izpildīts |  |  |
| 3 | **PII RIEKSTIŅŠ** |  |
| 3.1 | Nosūces ierīkošana virtuves telpām | Arvīds Strods | Izpildīts | Noslēgts līgums. |  |
| 3.2 | Grīdas kopšanas mašīnas iegāde | Arvīds Strods | Izpildīts | Iekārta iegādāta. |  |
| 3.3 | Membrānas ieklāšana baseinā | Arvīds Strods | Izpildīts | Noslēgts līgums. |  |
| 3.4 | Sanitāro mezglu, gaiteņu un grupiņu kosmētiskais remonts | Arvīds Strods | Izpildīts | Aktu zāles kosmētiskais remonts. Cokola remonts un krāsošana. |  |
| 3.5 | Silto grīdu pieslēgšana baseina telpās | Arvīds Strods | Izpildīts |  |  |
| 4 | **PII STRAUTIŅŠ** |  |
| 4.1 | Plānotie remonti | Mihaels Lao | Izpildīts daļēji | Veikti ēkas vēja kastu remonts, ieejas jumta remonts, apkures sistēmas remonts pagrabā, siltummezgla automātiskās vadības sistēmas izbūve, baseina dozācijas sistēmas rekonstrukcija. |  |
| 4.2 | Žoga remonts | Mihaels Lao | Izpildīts | Darbi pabeigti |  |
| 4.3 | PII Strautiņš TA slēdziens | Mihaels Lao | Izpildīts | Saņemts atzinums |  |
| 4.4 | Esošās garāžas ēkas nojaukšana | Mihaels Lao | Uzsākts |  |  |
|  | **PII MEŽAVĒJI** |  |
| 5.1 | fasādes daļu, cokolu, ieeju pakāpienu, telpu kosmētiskie remonti | Armands Strazds | Izpildīts | Pabeigts |  |
| 5.2 | Telpu ģenerālā tīrīšana, vaskošana, ārējo logu, vitrīnu mazgāšana | Armands Strazds | Izpildīts | Pabeigts |  |
| 5.3 | Rotaļu iekārtu uzstādīšana | Armands Strazds | Izpildīts | Sākotnējā neskaidrība par pasūtītāju Ādažu dome vai CKS. Pašlaik process uzsākts no CKS. Noslēgts līgums. Uzstādīs līdz gada beigām.  |  |
| 6 | **PII PIEJŪRA** |  |
| 6.1 | Dūmvadu tīrīšana | Roberts Kaufmanis | Izpildīts | Ikgadējā dūmvada un apkures katla tīrīšana veikta. |  |
| 6.2 | Apkures katlu un PNO tehniskā apkope | Roberts Kaufmanis | Izpildīts | Līgums noslēgts un apkope apkures katliem veikta. |  |
| 6.3 | Logu mazgāšana no ārpuses | Roberts Kaufmanis | Izpildīts | Logu mazgāšana tika veikta. |  |
| 6.4 | Grīdas kopšanas mašīnas iegāde | Roberts Kaufmanis | Izpildīts |  |  |
| 6.5 | Āra klases nojumes būvniecība | Roberts Kaufmanis | Izpildīts | Saskaņots ar būvvaldi un CK , būve pabeigta |  |
| 6.6 | Putekļu sūcēja iegāde | Roberts Kaufmanis | Izpildīts | Piegādāts |  |
| 6.7 | "Ligzda" ēkas remonts | Roberts Kaufmanis | Nav uzsākts | Netika pieņemts lēmums par ēkas atjaunošanu. |  |
| 6.8 | UPS tehniskā apkope ugunsdzēsības vadības sistēmai | Roberts Kaufmanis | Izpildīts | Apkope veikta, nākošgad jāmaina AKB |  |
| 6.9 | Energosertifikāts  | Roberts Kaufmanis | Izpildīts | Sertifikāts sagatavots |  |
| 6.10 | Lifta apskate | Roberts Kaufmanis | Izpildīts | Lifts sertificēts līdz 2025.gadam |  |
| 7 | **CARNIKAVAS VIDUSSKOLA** |  |
| 7.1 | Telpu ģenerālā tīrīšana, vaskošana, ārējo logu, vitrīnu mazgāšana, multizāles griestu konstrukciju atputekļošana | Guntars Bite | Izpildīts | Veikts 16.07. līdz 25.07. |  |
| 7.2 | Āra žalūzija, apkope remonts | Guntars Bite | Izpildīts | Veikts 30.05. |  |
| 7.3 | Gaiteņu un klašu lokāli kosmētiskie remonti | Guntars Bite | Izpildīts |  |  |
| 7.4 | Ventilācijas, apkures sistēmas apkope, | Guntars Bite | Izpildīts |  |  |
| 7.5 | Lifta pārbaude | Guntars Bite | Izpildīts | Izpildīts 20.11. |  |
| 8 | **ĀDAŽU VIDUSSKOLA un SĀKUMSKOLA** |  |
| 8.1 | Ādažu vidusskolas ēkas TA slēdziens | Aigars Kopko | Uzsākts | Iepirkums, noslēgts līgums |  |
| 8.3 | Sākumskola. Ventilācijas sistēmas audits | Ilvars Isaks | Izpildīts |  |  |
| 8.4 | Sākumskola. Energosertifikāta atjaunošana. | Ilvars Isaks | Izpildīts |  |  |
| 8.5 | ĀVS. Lamināta maiņa. 117.kab. un aizskatuve | Aigars Kopko | Izpildīts |  |  |
| 8.6 | ĀVS. Betona grīdas izlīdzi., linoleja ieklāš. 21,22.kab | Aigars Kopko | Izpildīts |  |  |
| 8.7 | ĀVS. El. roku žāvētāji. 6.gab. | Aigars Kopko | Izpildīts | Paredzēto ĀVS. El. roku žāvētājiu 6.gab. iegādāti 2.gab. nauda pārdalīta citām vajadzībām |  |
| 8.9 | ĀVS. C korpusa otrā stāva tualešu pārbūve (PII pārbūve) | Aigars Kopko | Izpildīts |  |  |
| 9 | **SPORTA CENTRS** |  |
| 9.1 | Ādažu vidusskolas ēkas TA slēdziens | Vasīlijs Naumovs | Uzsākts | iepirkums, noslēgts līgums |  |
| 9.2 | Lietus novadīšanas kanalizācijas remonts | Vasīlijs Naumovs | Izpildīts | aptauja |  |
| 9.3 | Griestu nomaiņa gaitenī pie ģērbtuvēm | Vasīlijs Naumovs | Izpildīts |  |  |
| 9.4 | Hidroizolācijas atjaunošana pārplūdes rezervuārā | Vasīlijs Naumovs | Izpildīts |  |  |
| 9.5 | Āra basketbola grozu konstrukciju (metāla savienojuma vietas) papildus nostiprināšana 4gab. | Vasīlijs Naumovs | Izpildīts |  |  |
| 9.6 | Āra basketbola laukuma līniju atjaunošana | Vasīlijs Naumovs | Izpildīts |  |  |
| 9.7 | Skaitītāju ieejas pakāpienu un platformas remonts | Vasīlijs Naumovs | Izpildīts |  |  |
| 10 | **CARNIKAVAS LABIEKĀRTOŠANAS NODAĻA** |  |
| 10.1 | Pārvietojamo tualešu apkalpošana vasaras režīmā | Aivis Šumila | Izpildīts | Veikts regulāri |  |
| 10.2 | Pārvietojamo tualešu apkalpošana ziemas režīmā | Aivis Šumila | Izpildīts | Veikts regulāri |  |
| 10.3 | Suņu atkritumu urnu iegāde 13 gab. 35L | Aivis Šumila | Izpildīts | Iegādātas un uzstādītas 10 urnas |  |
| 10.4 | Pludmales atkr.konteineri 20 gab. | Aivis Šumila | Izpildīts | Iegādāti 20 atkritumu konteineri |  |
| 10.5 | Lapu pūtēja iegāde 2 gab. (mazais un lielais) | Aivis Šumila | Izpildīts | Iegādāti |  |
| 10.6 | Zāles pļāvēja iegāde Kalngalei | Aivis Šumila | Izpildīts | Iegādāts |  |
| 10.7 | Pārvietojamās tualetes ar mazgājamo ierīci | Aivis Šumila | Izpildīts | Iegādāts 1 gab. |  |
| 10.8 | Motorzāģu iegāde 2 gab. | Aivis Šumila | Izpildīts | Iegādāts |  |
| 10.9 | Trimmeru iegāde 3 gab. | Aivis Šumila | Izpildīts | Iegādāti 2 gab. |  |
| 10.10 | Zālāju kopšana pēc ziemas (piesēšana, mēslošana u.c.) | Aivis Šumila | Izpildīts | Veikts regulāri |  |
| 10.11 | Apstādījumu kopšana | Aivis Šumila | Izpildīts | Veikts regulāri |  |
| 10.12 | Lieldienu dekorāciju izvietošana un demontāža | Aivis Šumila | Izpildīts | Izpildīts |  |
| 10.13 | Nēģu svētku organizatoriskie darbi | Aivis Šumila | Izpildīts | Izpildīts |  |
| 10.14 | Valsts svētku dekorāciju izvietošana un demontāža | Aivis Šumila | Izpildīts | Izpildīts |  |
| 10.15 | Ziemassvētku dekorāciju izvietošana un demontāža | Aivis Šumila | Izpildīts | Dekorācijas uzstādītas |  |
| 10.16 | Ziemas sezonas uzturēšanas darbi - ietvju, celiņu atbrīvošana no sniega, apstrāde ar pretslīdes materiālu | Aivis Šumila | Izpildīts | Darbi tie pildīti atbilstoši laika apstākļiem |  |
| 10.17 | Krūmu un atvašu izzāģēšana pagasta teritorijā | Aivis Šumila | Izpildīts | Ziemas periodā darbi tiek veikti regulāri |  |
| 10.18 | Vainagu veidošana, koku atzarošana | Aivis Šumila | Izpildīts | Veikts regulāri |  |
| 10.19 | Zāles pļaušana pagasta teritorijā | Aivis Šumila | Izpildīts | Izpildīts |  |
| 11 | **ĀDAŽU LABIEKĀRTOŠANAS NODAĻA** |  |
| 11.1 | Traktortehnikas apkopes un remonts iepirkuma specifikācija | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Sagatavota un iesniegta.  |  |
| 11.2 | Koku un zaru zāģēšana un vainagu veidošana iepirkuma specifikācija | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Sagatavota un iesniegta.  |  |
| 11.3 | Soli Draudzības, Ķiršu, Attekas ielās 3 gab. | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Soli iegādāti un uzstādīti. Soli uzstādīti Attekas ielā, vietas saskaņotas ar ainavu arhitekti. |  |
| 11.4 | Pārvietojamo tualešu apkalpošana vasaras režīmā | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Veikts regulāri. |  |
| 11.5 | Motorzāģa iegāde 1 gab. | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Iegādāts. |  |
| 11.6 | Trimmera iegāde 1 gab. | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Iegādāts. |  |
| 11.7 | Augstgriezņa iegāde 1 gab. | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Iegādāts. |  |
| 11.8 | Veļas mašīna un veļas žāvētāja iegāde Pirmā iela 42 darba apģērba kopšanai | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Iegādāts. |  |
| 11.9 | Zālāju kopšana pēc ziemas (piesēšana, mēslošana u.c.) | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Veikts regulāri. |  |
| 11.10 | Apstādījumu kopšana | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Veikts regulāri. |  |
| 11.11 | Stadiona kopšana | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Veikts regulāri. |  |
| 11.12 | Pieturvietu remonts | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Veikta cenu aptauja. Darbi veikti. |  |
| 11.13 | Traktortehnikas tehniskās apskates veikšana | Ivars Grīnbergs | Izpildīts daļēji | Veikta daļēji. Traktortehnika Kioty RX7320 ar defektu atrodas dīlera servisā. |  |
| 11.14 | Koku un zaru zāģēšana un vainagu veidošana. | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Veikts regulāri. Papildus veikta liepu vainagu kopšana Pirmās ielas posmā no Gaujas ielas līdz Pirmā 29. |  |
| 11.15 | Lieldienu dekorāciju izvietošana un demontāža | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Izpildīts. |  |
| 11.16 | Gaujas svētku organizatoriskie darbi | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Veikti pirmssvētku sagatavošanas darbi. Sniegts atbalsts svētku norises laikā. Veikta pēc svētku teritoriju uzkopšana. |  |
| 11.17 | Līgo dekorāciju izvietošana un demontāža | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Izpildīts. |  |
| 11.18 | Valsts svētku dekorāciju izvietošana un demontāža | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Izpildīts. |  |
| 11.19 | Ziemassvētku dekorāciju izvietošana un demontāža | Ivars Grīnbergs | Izpildīts | Izpildīts. |  |
| 12 | **ENERGOSAIMNIECĪBAS NODAĻA** |  |
| 12.1 | EKII projekts | Ivars Jankovskis | Izpildīts | IUB sūdzība par iepirkuma vērtējuma rezultātu. 15.02.2024. lēmums, ka var slēgt līgumu.  |  |
| 12.1.1 | *LED gaismekļu uzstādīšana* | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Iepirkums noslēdzies, līgums noslēgts, uzsākta gaismekļu ražošana, pirmie saražotie gaismekļi piegādāti 15. maijā. Vizulo ir iesniedzis iesniegumu par apakšuzņēmēja maiņu. Dokumenti izskatīti, pieņemts lēmums atļaut maiņu. Novembrī uzstādīti 95% gaismekļu. Atlikuši jāprecizē ielu profili un aprēķini, jāveic gaismekļu programmēšana. |  |
| 12.1.2 | *Atskaites projekta ieviešanas gaitā* | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Iesniegta un apstiprināta 1/4 atskaite. Par 1/4, 2/4 un 3/4. |  |
| 12.1.3 | *Atskaites pēc projekta ieviešanas* | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Sagatavotas atskaites CFLA projektiem: 1) Sākumskola Attekas iela 26A, Ādaži, 2) Strautiņš Pirmā iela 26A, Ādaži, 3) Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana Nākotnes iela 1, Carnikava, 4)Apgaismojuma izbūve Ataru ceļš |  |
| 12.2 | Gāzes apkures katlu apkope (pārcelt datumu pēc katras izpildes) | Ivars Jankovskis | Izpildīts | 23. 05 Tulpju iela 5 katla ārējā un hidrauliskā pārbaude. Defektu nav. Dēļ katla vecuma un nolietojuma tika saīsināts uz pusi nākošās pārbaudes periods. Sagatavoti defektu akti katrā katlumājā līdz 30.06. Visiem gāzes katliem ir veiktas apkopes un nepieciešamie remonti. Apkures sezona ir uzsākta un viss darbojas atbilstoši. PII Strautiņš ir katla automātikas defekts (mēdz izslēgties bez iemesla). |  |
| 12.3 | Granulu apkure katla iegāde Jomas ielā 5 | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Līgums noslēgts, notiek montāža. viss uzstādīts un nodots. |  |
| 12.4 | Apkures sistēmas izveide Jomas ielā 5 | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Līgums noslēgts, notiek montāža. viss uzstādīts un nodots. |  |
| 12.5 | Ziemassvētku dekoru iegāde | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Notiek precizēšana, veikts esošo dekoru remonts, iegādāti jauni dekori. |  |
| 12.6 | Gaujas ielas 16 siltuma vadības automātika | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Pagarināts līgums par nomu. |  |
| 12.7 | SN siltumapgāde Ādažu novadā | Ivars Jankovskis | Izpildīts daļēji | SN sagatavoti, saņemti komentāri no KEM. Enerģētikas darba grupā nolemts, ka SN sagatavos SIA “Ādažu namsaimnieks”. |  |
| 12.8 | Reorganizācijas plāna izpilde (Domes lēmums) | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Siltumsasimniecības nodošana pārcelta. Visi pamatlīdzekļi, inventārs un rezerves daļas nodotas. Veikta katlumāju un siltummezglu apsekošana un salīdzināšana. Veikta instruktāža. |  |
| 12.9 | Apgaismes stabu izbūve Attekas ielā no Ķiršu līdz Draudzības ielai | Ivars Jankovskis | Izpildīts daļēji | Iesniegta iepirkuma dokumentācija, iepirkuma izsludināšanai. Iepirkumam nepieteicās neviens pretendents. Ir noslēgts līgums par šī posma projektēšanu termiņš 1.03.2025. |  |
| 12.10 | Pulksteņa skvērs Carnikava gaismekļu nomaiņa | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Demontēti vecie gaismekļi, pamati, kabeļlīnijas. Montēti jauni pamati betonēti, jaunas kabeļlīnijas montāža. Darbi izpildīti. Apgaismojums darbojas. |  |
| 12.11 | Ziemassvētku dekoru izvietošanas plānošana | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Dekori izvietoti |  |
| 12.12 | Ziemassvētku dekoru izvietošana | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Dekori izvietoti |  |
| 12.13 | Iepirkums Elektromateriālu, ielas apgaismojuma gaismekļu un balstu piegāde | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Sagatavota dokumentācija, izsludināts iepirkums, piedāvājumu iesniegšana 22.4. Piedāvājumu izvērtēšana. Līgums noslēgts ar SIA ELKO |  |
| 12.14 | Iepirkums Par dabasgāzes piegādi PA Carnikavas komunālserviss pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Cenu aptaujas dokumentācijas sagatavošana. Veikta cenu aptauja. Noslēgts līgums ar Latvenergo. |  |
| 12.15 | Iepirkums Par elektroenerģijas piegādi PA Carnikavas komunālserviss pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Iepirkuma dokumentācija sagatavota, vairākas reizes papildināta saskaņā ar Domes rīkojumiem. Pievienoti objekti, veikti atkārtoti aprēķini. Iepirkuma procedūra pabeigta. Noslēgti līgumi par elektroenerģijas piegādi. |  |
| 12.16 | Iepirkums Apkures gāzes katlu tehniskā apkope un remonts | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Iesniegta iepirkuma dokumentācija iepirkuma izsludināšanai. Iepirkums noslēgts. Līgums noslēgts ar SIA Mesako |  |
| 12.17 | Cenu aptauja Ielu apgaismojuma izbūve Viršu iela, Gauja | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Izstrādāta shēma, tiek gaidīts uz TET kabeļu uzrādīšanai. Pabeigta līnijas un stabu montāža, papildināts apgaismojums Sproģu ielā. Demontēta vecā infrastruktūra. |  |
| 12.18 | Cenu aptauja Ielu apgaismojuma remonts Candera iela, Gauja | Ivars Jankovskis | Atlikts | Nav finansējuma |  |
| 12.19 | Cenu aptauja Ielu apgaismojuma izbūve Inču iela, Stapriņi | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Veikta cenu aptauja, notiek līguma noslēgšana. 30.05. projekts saskaņots Sadales tīklā ar papildus nosacījumiem. Gaismekļi uzstādīti, apgaismojums darbojas. |  |
| 12.20 | Cenu aptauja Ielu apgaismojuma remonts Ērgļu iela, Kalngale | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Veikts kritisko posmu remonts.  |  |
| 12.21 | Cenu aptauja Ielu apgaismojuma gaismekļu iegāde | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Veikta cenu aptauja, gaismekļi iegādāti. |  |
| 12.22 | Cenu aptauja Elektroinstalācijas mērījumu veikšana PA Carnikavas komunālserviss pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Sociālajiem dzīvokļiem |  |
| 12.23 | Ielu apgaismojuma remonts DKS Kāpas | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Veisa un Karno ielā atjaunota līnija (stabi, gaismekļi un gaisvadu līnija) 320m garumā. Fosfora iela nomainīti kritiskie stabi un atjaunota līnija ~80m |  |
| 12.24 | Ielu apgaismojuma remonts Kalngale | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Veikts kritisko posmu remonts.  |  |
| 12.25 | Gāzes apkures katlu apkopes - sagatavošana apkures sezonai | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Visiem gāzes katliem ir veiktas apkopes un nepieciešamie remonti. Apkures sezona ir uzsākta un viss darbojas atbilstoši. PII Strautiņš ir katla automātikas defekts (mēdz izslēgties bez iemesla) |  |
| 12.27 | Ēkas Stacijas iela 7 Carnikava siltummezgla remonts | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Veikta cenu aptauja. Ar domes lēmumu piešķirts finansējums. 31.05. noslēgts līgums. Darbi pilnībā izpildīti |  |
| 12.26 | Ēkas Stacijas iela 5 Carnikava siltummezgla remonts | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Veikta cenu aptauja. Ar domes lēmumu piešķirts finansējums. 31.05. noslēgts līgums. Darbi pilnībā izpildīti |  |
| 12.28 | Polderu sūkņu staciju elektroinstalācijas pārbaude, tīrīšana | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Darbi veikti |  |
| 12.29 | PII Riekstiņš teritorijas apgaismojuma remonts gaismekļu maiņa | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Teritorijā nomainīti 3 gaismekļi stabos, nomainīti prožektori bērnu laukumiem. Aktu zālē nomainīti halogēna gaismekļi uz LED, demontēti galvenie gaismekļi. Pasūtīti jauni un pēc griestu krāsošanas tiks montēti gaismekļi. Gaismekļi montēti visi darbi veikti. |  |
| 12.30 | Apkures sezonas uzsākšana siltummezglu regulēšana | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Apkures sezona uzsākta. |  |
| 12.31 | Iepirkums ielu apgaismojuma projektam Attekas ielā (savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai.) | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Cenu aptauja veikta, izpildes termiņš 01.03.2025.  |  |
| 12.32 | Iepirkums ielu apgaismojuma būvdarbiem Attekas ielā (savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai.) | Ivars Jankovskis | Pārcelts | Pārcelts uz 2025.g.  |  |
| 12.33 | Iepirkuma procedūra Rīgas iela 12, Carnikava Katlumājas katla nomaiņai | Ivars Jankovskis | Izpildīts | Iepirkuma procedūra veikta, līgums noslēgts, darbi izpildīti. Veikta instruktāža SIA Ādažu namsaimnieks. |  |
| 13 | **VIDES NODAĻA** |  |
| 13.1 | **Pretplūdu projekts** | Lelde Balode | Uzsākts |  |  |
| 13.1.1 | Hidromodeļa izstrāde | Lelde Balode | Izpildīts |  |  |
| 13.1.1.1 | *Tehniskā specifikācija* | Lelde Balode | Izpildīts |  |  |
| 13.1.1.2 | *Iepirkums* | Lelde Balode | Izpildīts | 25.04 noslēgts līgums ar SIA "PAIC" par hidromodeļa un tautsaimniecības novērtējuma izstrādi |  |
| 13.1.2 | IVN izstrāde | Lelde Balode | Nav uzsākts |  |  |
| 13.1.2.1 | *Tehniskā specifikācija* | Lelde Balode | Uzsākts | ĀND gatavot TS būvprojekta izstrādei un IVN. 10.12 ir sagatavotas TS un nosūtītas darba grupai izskatīšanai.  |  |
| 13.1.2.2 | *Iepirkums* | Lelde Balode | Uzsākts | Plānots, ka iepirkumu izsludinās janvārī uz projektēšanu un IVN izstrādi |  |
| 13.1.3 | Darba grupas izveide sadarbībā ar AND | Lelde Balode | Izpildīts | 29.01 parakstīts rīkojums ar numuru ĀNP/1-6-1/24/13 |  |
| 13.2 | Nekustamo īpašumu šķērsojumu skaņošana | Lelde Balode | Uzsākts | Ir izveidots saraksts ar zemes gabala īpašumiem, kur atradīsies potenciālā dambja trase. Juridiskā nodaļa sagatavojusi vienošanās līguma piemēru (26.02). Aktīvi kopā ar ADN tiek rīkotas sanāksmes ar zemes gabala īpašniekiem un vienošanās slēgšana. |  |
| 13.3 | Vasaras sezonas darba apģērba iegāde | Edgars Sliede | Izpildīts | Vasaras darba apģērbs un apavi nodrošināti visiem darbiniekiem. Pakāpeniski tiek apgādātas Ādažu izglītības iestādes un aizvietots avārijas nolietoto vietā. |  |
| 13.4 | Videonovērošana Baltezera kapos+ elektropieslēgums | Edgars Sliede | Uzsākts | Kamera uzstādīta pie 3.vārtiem, pagaidām darbojas no akumulatora. |  |
| 13.5 | Koku stādu iegāde un stādīšana | Edgars Sliede | Izpildīts | Tiek apzināti vecie bīstamie koki, pēc kuru ciršanas tiks iegādāti nepieciešamie stādi. |  |
| 13.6 | Stendi "Neguli atkritumos" 3 gab. Pludmalēs | Dace Birnbauma | Izpildīts | Stendi ir uzstādīti. |  |
| 13.7 | Stendi peldvietās ar peldriņķi | Dace Birnbauma | Izpildīts | Stendi ir uzstādīti |  |
| 13.8 | Mūra remonts Baltezera kapos | Edgars Sliede | Izpildīts | Apzināts nepieciešamo darbu un materiālu apjoms |  |
| 13.9 | Carnikavas kapsētas paplašināšana | Edgars Sliede | Uzsākts | Tiek gatavots domes lēmumprojekts un gatavoti pārējie nepieciešamie dokumenti lai LVM uzsāktu meža atsavināšanas procedūru |  |
| 13.10 | EcoBaltiaVide līgumu reģistra izveide GISā | Dace Birnbauma | Izpildīts | Ādažu pagasta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumi ir pieejam ĢIS  |  |
| 13.11 | Peldvietu analīzes katru mēnesi pēc MK not. | Edgars Sliede | Izpildīts | 03.06.2024. ir veikta pirmā peldūdeņu kvalitātes testēšana. |  |
| 13.12 | Niedru pļaušana ūdensobjektos, peldvietās | Lelde Balode | Izpildīts | Ir veikta cenu aptauja un 16.07 noslēgts līgums ar IK "Darzavarde" par niedru un lēpju pļaušanu Ādažu novadā. Līguma izpildīts. |  |
| 13.13 | Maģistrālo polderu grāvju tīrīšana | Lelde Balode | Izpildīts | Ir sagatavota TS, veikta cenu aptauja par susinātājgrāvja pārtīrīšanu un caurtekas pārbūvi Rīgas gatvē 34. Līgums noslēgts no 16/09-31/10. Darbi ir noslēgušies. |  |
| 13.14 | Laveru un Mangaļu poldera sūkņu staciju sūkņu avārijas apkope un remonts | Edgars Sliede | Uzsākts | Šā gada 6. aprīlī konstatēta aizsardzības automātikas nostrādāšana sūkņu stacijas “Laveri” 1. sūkņa OPV-2500 elektroapgādes sistēmā. Tika pieņemts lēmums apturēt sūkņa darbību, lai pārbaudītu sūkņa tinumus un novērstu vēl lielākus bojājumus sūkņa elementiem, tai skaitā elektriskajiem tinumiem. 2024. gada 10. maijā SIA “Metālbūve” speciālisti veica sūkņa demontāžu un defektāciju. Ņemot vērā to, ka sūkņus OPV-2500-4.2 ražo tikai Ukrainā (ārpus Eiropas Savienības), un jauna OPV-2500-4.2 sūkņa izmaksas ar piegādi var pārsniegt sūkņu stacijas pilnīgas rekonstrukcijas izmaksas.SIA “Metālbūve” ir vienīgais uzņēmums, kas spēj veikt sūkņa OPV-2500-4.2 un tā vadulu remontu, kā arī, izmantojot radošu pieeju, atjaunot blīvējumu starp sūkni un spiedvadu pienācīgā kvalitātē. 2024. gada 15. oktobrī tika pabeigts sūkņa OPV-2500-4.2 remonts. Izpildīto darbu izmaksas un veikto darbu summa ir EUR 6363,00, (PVN) 21% – EUR 1336,23, kas kopā sastāda EUR 7699,23. |  |
| 13.15 | Sūkņu stacijas profilaktiskie remontdarbi, sprieguma mērījum, smērvielas aizvariem (Kārklu SS) | Lelde Balode | Izpildīts | Pēc nepieciešamības. |  |
| 13.16 | Lilastes - Dūņezera kanāla tīrīšana, niedru slīkšņas izvākšana (jāveic katru gadu, jo mums ir saistības ar LVAFA | Lelde Balode | Izpildīts | Gala pēcuzraudzības atskaite sagatavota un nosūtīta (18.04.2024). Netiek plānots pļaut savienojumu, jo viss ir ok. |  |
| 13.17 | Polderu aizsargdambja bojājumu novēršana | Lelde Balode | Izpildīts | SIA "Valkas meliorācija" 16.07 pabeidza Ādažu aizsargdambja noslīdējuma labošanas darbus. |  |
| 13.18 | Laveru poldera sūkņu stacijas “Laveri” pārbūves būvprojektu un autoruzraudzību, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.  | Lelde Balode | Izpildīts | 11.09.2024 tika pieņemts Ādažu novada pašvaldības domes sēdē atbalstīt Par dalību pasākuma intervences LA 4.3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projektu iesniegumu atlasē. Nr. 354 |  |
| 13.18.1. | Tehniskās specifikācijas sagatavošana iepirkumam | Lelde Balode | Izpildīts |  |  |
| 13.18.2 | Iepirkums | Lelde Balode | Uzsākts | Tika pieņemts lēmums iepirkumu pārtraukt un izsludināt iespējamo Izpildītāju sabiedrisko apspriešanu līdz 20.11. Ir izsludināts atkārtoti iepirkums līdz 13.12.2024. Iepirkums vērtēšanā.  |  |
|  | Projekta pieteikuma sagatavošana LAD sistēmā | Lelde Balode | Izpildīts | Projekta pieteikums ir iesniegts 03.12.2024. Projekta izskatīšana notika 3 mēnešu laikā.  |  |
| 14 | **TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA NODAĻA** |  |
| 14.1 | Jauna universālā iekrāvēja iegāde | Pjotrs Špakovs | Izpildīts | Noslēgts līgums ar INTRAC SERVISS, piegāde līdz 01.07.2024. |  |
| 14.1.1 | *New Holand novērtējums* | Pjotrs Špakovs | Izpildīts | Nosūtīts iepirkumu komisijas speciālistam ĀNP |  |
| 14.1.2 | Tehniskās specifikācijas sagatavošana iepirkumam | Pjotrs Špakovs | Izpildīts | Izsludināts iepirkums ĀNP |  |
| 14.2 | Traktortehnikas piekabe PTU-7.5 restaurācija | Pjotrs Špakovs | Izpildīts | Pabeigti metināšanas un krāsošanas darbi, sagatavots tehniskā apskatei |  |
| 14.3 | 3 fāzu mazgātājs CKS transportam | Pjotrs Špakovs | Atlikts | domes lēmums/grozījumi- iegādāts kaisītāja motors. Pārlikts uz 2025.gada budžetu. |  |
| 14.4 | Degvielas iepirkuma tehniskā specifikācija | Pjotrs Špakovs | Izpildīts | sagatavota un iesniegta tehniskā specifikācija ĀNP  |  |
| 14.5 | Sāls smilšu kaisītājs KIOTI traktoriem 2 gab. | Pjotrs Špakovs | Izpildīts | Iegādāts no AS"FERRUS" 2gab. |  |
| 14.6 | Transporta apkopes un remonts iepirkuma specifikācija | Pjotrs Špakovs | Izpildīts | Līgums uz 24 mēnešiem, līdz 07.2025g. |  |
| 14.7 | Traktortehnikas tehniskās apskates veikšana | Pjotrs Špakovs | Izpildīts | Sagatavota un izgājusi apskate 11 traktorvienības un 7 piekabes. |  |
| 14.8 | Zāles pļaušana Carnikavas pagasta teritorijā, darba organizēšana, kontrole | Pjotrs Špakovs | Izpildīts | Notiek pļaušanas darbi ar 4 traktorvienībam Ādažu, Carnikavas pagastos. |  |
| 14.9 | Zāles smalcinātājs KIOTI iegāde | Pjotrs Špakovs | Izpildīts | Noslēgts līgums ar VBC Group, piegāde līdz 10.06.2024 |  |
| 14.10 | OCTA un KASKO apdrošināšanas pakalpojuma noslēgšana | Pjotrs Špakovs | Izpildīts | Sagatavota dokumentācija CKS. Noslēgts līgums ar brokeri.  |  |
| 14.11 | Traktortehnikas tehniskā apkope un remonts iepirkuma specifikācija | Pjotrs Špakovs | Izpildīts | Nosūtīts iepirkumu komisijas speciālistam CKS, izsludināts iepirkums |  |
| 15 | **CEĻU NODAĻA** |  |
| 15.1 | Atpūtas ielas būvdarbi | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Objekts nodots ekspluatācijā. |  |
| 15.2 | Ķiršu ielas būvdarbi | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Objekts nodots ekspluatācijā. |  |
| 15.3 | Jūras ielas gājēju pāreja | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Objekts nodots ekspluatācijā. |  |
| 15.4 | Draudzības ielas rekonstrukcija | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Objekts nodots ekspluatācijā. |  |
| 15.5 | Viršu ielas rekonstrukcija | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Objekts nodots ekspluatācijā. |  |
| 15.6 | Vecštāles ceļa pārbūve | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Objekts nodots ekspluatācijā. |  |
| 15.7 | Liepu alejas pārbūve | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Objekts nodots ekspluatācijā. |  |
| 15.8 | Gājēju pārejas Siguļos | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Darbi pabeigti. |  |
| 15.9 | Autobusu pieturas paviljona izbūve Siguļos | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Darbi pabeigti. |  |
| 15.10 | Dzirnupes ielas tilta būvprojekts | Mārtiņš Leitāns | Uzsākts | Būvprojekts iesniegts saskaņošanai būvvaldē. |  |
| 15.11 | Attekas ielas turpinājuma būvprojekts | Mārtiņš Leitāns | Atlikts | Atcelts |  |
| 15.12 | Ziemas uzturēšanas iepirkuma izsludināšana | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Līgums noslēgts. |  |
| 15.13 | Ceļu un ielu uzturēšana ar cieto segumu | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Bedrīšu remonta darbi pabeigti |  |
| 15.14 | Ceļu un ielu uzturēšana bez cietā seguma | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Greiderēšanas darbi pabeigti. |  |
| 15.15 | Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana un uzturēšana | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Ceļa zīmju atjaunošana un uzstādīšana pabeigta. |  |
| 15.16 | Tiltu uzturēšana | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Tilta ikdienas uzturēšanas darbi pabeigti. |  |
| 15.17 | Mežmalas ielas seguma vienkāršotā atjaunošana, Alderi, 0.22km  | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Objekts nodots ekspluatācijā. |  |
| 15.18 | Kļavu ielas divkāršā virsma 0.35km | Mārtiņš Leitāns | Izpildīts | Objekts nodots ekspluatācijā. |  |
| 16 | **ŪDENSSAIMNIECĪBAS NODAĻA** |  |
| 16.1 | Carnikavas pagasta NAI pieņemto notekūdeņu uzskaite katru mēnesī līdz 6.datumam (pārcelt datumu pēc katras izpildes) | Lidija Rēvele | Izpildīts | Janvārī - 334 m3, februārī - 428,5 m3, martā - 529,50 m3, aprīlī -647 m3, maijā - 744 m3, jūnijā - 872.50 m³, jūlijā - 1029 m³, augustā - 959,50 m³, septembrī - 814,50 m³, oktobrī - 874,50 m³ |  |
| 16.2 | Reorganizācijas plāna izpilde (Domes lēmums) | Andris Solovjovs | Izpildīts |  |  |
| 16.3 | Valsts statistikas pārskatu sagatavošana | Lidija Rēvele | Izpildīts | Iesniegts |  |
| 16.4 | Izstrādāt pārskatu par pakalpojuma faktiskajām izmaksām, iesniegt Domē. SN Nr.27/2022 | Andris Solovjovs | Izpildīts | Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs tiks grozīts ar 01.08.2024. |  |
| 16.5 | Ūdensapgādes mēraparātu verificēšana | Andris Solovjovs | Izpildīts |  |  |
| 16.6 | Siltumapgādes mēraparātu verificēšana | Andris Solovjovs | Izpildīts |  |  |
| 16.7 | Urbumu monitoringa programmas izpilde | Lidija Rēvele | Izpildīts | Sakarā ar jaunas Carnikavas atradnes pases izstrādi, SIA "Geo Consultants" veiks urbumu monitoringa programmas sagatavošanu un izpildi. Līgums pagarināts līdz 20.12.2024. |  |
| 16.8 | Dzeramā ūdens monitorings | Lidija Rēvele | Izpildīts |  |  |
| 16.9 | Notekūdeņu monitorings | Lidija Rēvele | Izpildīts |  |  |
| 16.10 | Notekūdeņu dūņu analīzes | Lidija Rēvele | Izpildīts |  |  |
| 16.11 | Atdzelžošanas iekārtu apkope | Lidija Rēvele | Izpildīts | Apkopi veica SIA "Watex". |  |
| 16.12 | Notekūdeņu dūņu izvešana | Lidija Rēvele | Izpildīts |  |  |
| 16.13 | Carnikavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope | Lidija Rēvele | Izpildīts | Apkopi veica SIA "Asmāra". |  |
| 16.14 | Carnikavas pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope | Lidija Rēvele | Izpildīts | Apkopi veica SIA "Asmāra". |  |
| 16.15 | Centrālās kanalizācijas sūkņu stacijas Zvejnieku ielā, Carnikavā apkope | Andris Solovjovs | Izpildīts | Apkopi veica SIA "Asmāra". |  |
| 16.16 | Carnikavas pagasta kanalizācijas sūkņu staciju apkope | Andris Solovjovs | Izpildīts | Apkopi veica nodaļas darbinieki. |  |
| 16.17 | Ūdensvada iekārtu Carnikavas pagastā mazgāšana, tīrīšana un dezinfekcija | Lidija Rēvele | Izpildīts | Apkopi veica SIA "Ūdens risinājumi". |  |
| 16.18 | Tirgus laukuma LKT izbūve Ādažos | Andris Solovjovs | Izpildīts | Būvdarbus veica SIA "Media Būve". Būvdarbi pabeigti |  |
| 16.19 | Otrā pacēluma sūkņu staciju un artēzisko urbumu apkope | Andris Solovjovs | Izpildīts | Apkopi veica SIA "Wilo Baltic".  |  |
| 16.20 | Carnikavas ūdensgūtnes dīzeļģeneratora apkope | Andris Solovjovs | Izpildīts | Apkopi veica SIA "AMBK".  |  |
| 16.21 | Esošā urbuma renovācija Kalngales ūdensgūtnē | Andris Solovjovs | Izpildīts | Noslēgts līgums ar SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija". Parakstīts PN akts |  |
| 16.22 | Carnikavas pagasta hidrantu pārbaude MK noteikumu izpilde | Andris Solovjovs | Izpildīts | Hidrantu pārbaudi veica SIA "FN Serviss" |  |