

**Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols**

Ādažu novadā, 2025. gada 17.februārī  Nr. ĀNP/1-7-5/25/6

**Sēdi vada:** Komisijas priekšsēdētāja p.i.: V.Bulāns

**Piedalās:** Komisijas locekļi: K.Miķelsone, S.Mūze, E.Kāpa, L.Bernāns, I.Pērkone

**Nepiedalās:** G.Porietis, G.Miglāns

**Uzaicināti:** J.Galakrodznieks, S.Ruģēna

**Protokolē:** I.Krūzmane

**Sēde notiek:** klātienē, Gaujas iela 33a, Ādažos

**Sēde sākās:** sākās plkst. 13.00 un tika slēgta plkst.15.42

DARBA KĀRTĪBA

1. Par “Blusu” kroga 1.kārtu.
2. Par projekta ieceri “Veloapkopes stendiem Garkalnē un Kadagā.
3. Par projektu “Nojumes izveide Alderos”.
4. Par projektu “Garezeru apkārtnes biotopu saudzēšana veicinot koncentrētu gājēju plūsmas vadīšanu ar mērķi mazināt augsnes degradāciju”.
5. Par bērnu un jauniešu centra izveidi Ādažos.
6. Par Sporta / bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu Garciemā.
7. Par Krastupes ielas pārbūves projektu, Krastupes iela 10.
8. Par Krastupes ielas pārbūves projektu, Krastupes iela 8.
9. Par Krastupes ielas pārbūves projektu, Ūbeļu iela 17.

SANĀKSMES GAITA

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| * 1. **Par “Blusu” kroga 1. kārtu**
 |

(I.Pērkone)I.PĒRKONE iepazīstina ar “Blusu” kroga projekta 1.kārtas uzdevumiem, MK noteikumiem, pasākuma mērķi, finansēšanas kārtību un konkursa norises gaitu. Projekta maksimālais īstenošanas termiņš- divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas, pieejamais avanss 20% apmērā no EJZAF finansējuma. Iepazīstina ar plānoto projektu, prasībām projektēšanai un projektā plānotajām izmaksām, kas kopā sastāda 570 313 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam līdz 333 333.33 EUR (ar PVN), maksimālā atbalsta intensitāte -90%.Iepazīstina ar “Blusu” kroga tehnisko specifikāciju, kurā iekļautas tikai saimnieciski efektīvākās sadaļas minimālā sastāvā.Lai ēku varētu funkcionāli izmantot, darboties jāsāk ar saimniecības ēkas daļu, nevis ar dzīvojamo daļu, kā tas sākotnēji tika plānots. Izmaiņas attiecīgi jāprecizē darba uzdevumā.KOMISIJA secina, ka jāprecizē autoruzraudzības izmaksas.V.BULĀNS precizē projekta iespējamās otrās kārtas prognozes.KOMISIJA NOLEMJ: **Uzdot APN gatavot informāciju izskatīšanai Finanšu komitejā.****2. Par projekta ieceri “Veloapkopes stendiem Garkalnē un Kadagā”** |

(J.Galakrodznieks)

J.GALAKRODZNIEKS informē par projektu konkursa otro kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam. Maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam 5000 EUR, maksimālā atbalsta intensitāte 90%, plānotā rīcība: aktivitātes velo transporta izmantošanai un velo infrastruktūras uzlabošanai, aktivitātes nav komerciāla satura un tās ir publiski pieejamas. Iepazīstina ar projektā risināmajām problēmām. Izsaka priekšlikumu veloapkopes stendu izvietošanai, kā projekta realizācijas vietu izskatot Garkalnes autobusa pieturu “Lazdu iela” un Kadagas autobusa pieturu “Kadagas ceļš”. Provizoriskais projekta budžets par divām velosipēdu apkopes stacijām kopā sastāda 5000 EUR, no kura ELFLA finansējums 4500 EUR, pašvaldības finansējums 500 EUR. Pieejamais avanss 20% apmērā no EJZAF finansējuma, atlikušais finansējums, 4100 EUR, jāparedz no 2025.gada pašvaldības budžeta- atlikušais EJZAF finansējums būs pieejams pēc projekta beigām. Iepazīstina ar provizorisko projekta laika grafiku.

KOMISIJA diskutē par veloapkopes stendu aprīkojumu, ilgtspēju un apsaimniekošanu.

L.BERNĀNS rosina izvērtēt stendu novietojuma izvēli.

KOMISIJA NOLEMJ: **Atbalstīt APN dalību projektā, uzdot gatavot informāciju izskatīšanai 19.februāra Finanšu komitejā.**

|  |
| --- |
| **3. Par projektu “Nojumes izveide Alderos”** |

(S.Ruģēna)

S.RUĢĒNA iepazīstina ar biedrības “Jūras Zeme” un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu un plānoto dalību rīcībā “Ciemu un apkaimju pilnveide, kopienu spēcinošās aktivitātes Ādažu pilsētā, Ādažu un Sējas pagastos”.

Pieejamais finansējums 61 642.42 EUR apmērā, īstenošanas termiņš 1 gads.

Ir saņemts Ādažu pilsētas padomes sanāksmes protokols par atbalstu projekta “Nojumes izveide Alderos” īstenošanai. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas sastāda 30 000 EUR (t.sk. 27 000 EUR ELFLA, 3000 EUR pašvaldības līdzfinansējums).

KOMISIJA precizē nojumes izmērus, tās veidu un nepieciešamību skaņot projektu Būvvaldē.

KOMISIJA NOLEMJ: **Atbalstīt APN dalību projektā, noskaidrot trūkstošo informāciju būvvaldē, gatavot informāciju izskatīšanai 19.februāra Finanšu komitejā.**

|  |
| --- |
| 1. **Par projektu “Garezeru apkārtnes biotopu saudzēšana veicinot koncentrētu gājēju plūsmas vadīšanu ar mērķi mazināt augsnes degradāciju”**
 |

(S.Ruģēna)

S.RUĢĒNA iepazīstina ar biedrības “Jūras Zeme” un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda konkursu un plānoto dalību rīcībā “Risinājumi, kas veicina vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanu piekrastes ciemos”.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 10 000 EUR (t.sk. 9000 EUR EJZAF un 1000 EUR pašvaldības līdzfinansējums). Projekta mērķis- Carnikavas pagasta teritorijā pie Garezeriem izvietot trīs informatīvus stendus, četras norādes un vienu atkritumu urnu.

KOMISIJA NOLEMJ: **Atbalstīt APN dalību projektā, uzdot gatavot informāciju izskatīšanai 19.februāra Finanšu komitejā.**

|  |
| --- |
| 1. **Par projektu “Bērnu un jauniešu centra izveide Ādažos”**
 |

(I.Pērkone)

I.PĒRKONE informē par MK noteikumiem Nr.580 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana"”. Projekta maksimālais īstenošanas termiņš – divi gadi, ja tiek veikta būvniecība, 1 gads pārējām darbībām.

Pieejamais finansējums 20% apmērā no ELFLA finansējuma. Plānotā rīcība- «Ciemu un apkaimju pilnveide un kopienu spēcinošās aktivitātes Ādažu pilsētā, Ādažu un Sējas pagastos». Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam- līdz 30 000 EUR, maksimālā atbalsta intensitāte -90%. Plānotais projekts- Bērnu un jauniešu centra izveide Ādažos.

Iepazīstina ar Ādažu jauniešu domes veiktās aptaujas rezultātiem par jauniešu centrā nepieciešamo inventāru un pamatlīdzekļiem.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 30 000 EUR (t.sk. 27 000 EUR ELFLA un 3000 EUR pašvaldības līdzfinansējums).

KOMISIJA NOLEMJ: **Atbalstīt APN dalību projektā, uzdot gatavot informāciju izskatīšanai 19.februāra Finanšu komitejā.**

|  |
| --- |
| 1. **Par projektu “Sporta vai bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Garciemā”**
 |

(I.Pērkone)

I.PĒRKONE informē pa MK noteikumiem Nr.579 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"”. Projekta maksimālais īstenošanas termiņš – divi gadi, ja tiek veikta būvniecība, 1 gads pārējām darbībām. Pieejamais finansējums 20% apmērā no EJZAF finansējuma. Plānotā rīcība- «Infrastruktūras, kas nepieciešama piekrastes resursu ilgtspējīgai izmantošanai attīstība, pilnveide un izveide».

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam- līdz 30 000 EUR, maksimālā atbalsta intensitāte -90%. Plānotais projekts – Sporta vai bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Garciemā.

KOMISIJA debatē par laukumu teritorijas iespējamo aprīkojumu, novietojumu un nepieciešamību saskaņot Būvvaldē.

KOMISIJA NOLEMJ: **Atbalstīt APN dalību projektā, uzdot gatavot informāciju izskatīšanai 19.februāra Finanšu komitejā.**

|  |
| --- |
| 1. **Par Krastupes ielas pārbūves projektu, Krastupes iela 10**
 |

(I.Grīviņa- Dilāne)

I.GRĪVIŅA – DILĀNE iepazīstina ar Krastupes ielas pārbūves projekta kopplānu. Norāda, ka īpašumā Krastupes ielā 9 tiks izveidots pagaidu stāvlaukums, lai nodrošinātu iespēju novietot automašīnas dzīvojamo māju tuvumā ielas būvdarbu laikā. Laukuma ietilpība ~50 a/m. Laukums tiks saglabāts arī pēc būvdarbu beigšanas līdz tiks uzsākta pamatskolas teritorijas attīstība.

Ar Krastupes ielas 10 īpašniekiem skaņojamie Krastupes ielas pārbūves projekta risinājumi:

* + 1. Gājēju un velo celiņš gar Krastupes ielu – 621m2, īpašumā – 333m2.
	1. Ielas apgaismojuma laternas – 5gab. gar ielu (4 gab no mājas īpašuma pārvietotas uz ielas īpašumu, 1 gb mājas īpašumā).
	2. Pie iebraukšanas īpašumā paredzēta ceļa zīme «Iebraukt aizliegts» ar papildzīmi – izņemot Krastupes 10 izsniegtām atļaujām.
	3. Pārvietota atkritumu konteineru novietnes vieta un uzstādīta jauna nojume uz betona bruģakmens seguma. Aptuvenās nojumes seguma izbūves un nojumes uzstādīšanas izmaksas sastāda aptuveni 5200 EUR.

KOMISIJA NOLEMJ: **Atbalstīt APN plānotās aktivitātes un uzdot gatavot prezentāciju jautājuma izskatīšanai Finanšu komitejā**

|  |
| --- |
| 1. **Par Krastupes ielas pārbūves projektu, Krastupes iela 8**
 |

(I.Grīviņa- Dilāne)

I.GRĪVIŅA – DILĀNE iepazīstina ar Krastupes ielas pārbūves projekta kopplānu un ar Krastupes ielas 8 īpašniekiem skaņojamiem Krastupes ielas pārbūves projekta risinājumiem:

* + 1. Gājēju un velo celiņš gar Krastupes ielu – 465 m2, īpašumā – 135m2.
1. Gājēju un velo celiņš gar Ūbeļu ielu – 104m2, īpašumā – 104m2.
2. Ielas apgaismojuma laternu nomaiņa gar Krastupes ielu – 3 gab. (no mājas īpašuma pārvietotas uz ielas īpašumu).
3. Ielas apgaismojuma laternu nomaiņa gar Ūbeļu ielu – 2 gab. (mājas īpašumā).
4. Pārvietota atkritumu konteineru novietnes vieta un uzstādīta jauna nojume uz betona bruģakmens seguma. Aptuvenās nojumes seguma izbūves un nojumes uzstādīšanas izmaksas sastāda aptuveni 5200 EUR.

KOMISIJA NOLEMJ: **Atbalstīt APN plānotās aktivitātes un uzdot gatavot prezentāciju jautājuma izskatīšanai Finanšu komitejā**

|  |
| --- |
| 1. **Par Krastupes ielas pārbūves projektu, Ūbeļu iela 17**
 |

(I.Grīviņa- Dilāne)

I.GRĪVIŅA – DILĀNE iepazīstina ar Krastupes ielas pārbūves projekta kopplānu un ar Ūbeļu ielas 17 īpašniekiem skaņojamiem Krastupes ielas pārbūves projekta risinājumiem:

1. Gājēju un velo celiņš gar Krastupes ielu – 327 m2, īpašumā – 295m2.
2. Ielas apgaismojuma laternu nomaiņa gar Krastupes ielu – 2 gab.
3. TET kabeļa pārvietošana (zem gājēju/velo celiņa).
4. 1 esošas liepas pārvietošana (pārstādīšana), ja mājas kopiena norāda iespējamo vietu īpašumā (liepa, kas vistuvāk pie Krastupes un Ūbeļu krustojuma).

KOMISIJA NOLEMJ: **Atbalstīt APN plānotās aktivitātes un uzdot gatavot prezentāciju jautājuma izskatīšanai Finanšu komitejā**

Komisijas priekšsēdētāja p.i. V.Bulāns

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU