

**Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols**

Ādažu novadā, 2025. gada 10. martā  Nr. ĀNP/1-7-5/25/9

**Sēdi vada:** Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis

**Piedalās:** Komisijas locekļi: K.Miķelsone, V.Bulāns, E.Kāpa, G.Dundure, G.Miglāns

**Nepiedalās:** I.Pērkone, L.Bernāns, S.Mūze

**Uzaicināti:** J.Galakrodznieks

**Protokolē:** I.Krūzmane

**Sēde notiek:** klātienē, Gaujas iela 33A, Ādažos, hibrīdrežīmā (klātienē un *MS Teams* vidē)

**Sēde sākās:** sākās plkst. 13.00 un tika slēgta plkst.14.10

DARBA KĀRTĪBA

1. Par projekta “LIFEBAUHAUSINGEUROPE” realizācijas gaitu.

SANĀKSMES GAITA

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| * + - 1. **Par projekta “LIFEBAUHAUSINGEUROPE” realizācijas gaitu**
 |

(J.Galakrodznieks)J.GALAKRODZNIEKS informē par projekta partneru viedokli, aktivitātēm, publisko ēku pārbūves uzdevumiem, sociālas, apritīgas apkaimes jeb ārtelpas uzdevumiem, atbalstot laukuma izveidi Ādažos, Pirmā iela 42A.Iepazīstina ar projekta partneru struktūru, kurā Ādažu novada pašvaldības tiešais partneris ir SIA ”Ekodoma”, secīgi Ungārijas un Spānijas partneri.G.PORIETIS ierosina sagatavot domes lēmuma projektu par grozījumiem projekta primārajā domes lēmumā, argumentācijas sadaļā izklāstot precizētu informāciju par projekta apjomu un izpildes kārtību:1. ēkas uzlabošanas un aprīkojuma saturu un apjomu;
2. metu konkursa aizstāšanu ar Paskaidrojuma rakstu izstrādes risinājumu;
3. ēkai piegulošās teritorijas labiekārtošanas ieceri (t.sk. vietas Attekas ielā aizstāšanu ar vietu Pirmā iela 42A);
4. vietas maiņas un projektēšanas risinājuma legalizēšanu saskaņojot ar Partneri un Eiropas Komisiju;
5. par piegulošās teritorijas līdzīpašnieku viedokļa apzināšanas rezultātu;
6. par projekta turpināšanas alternatīvām un sekām, ja Eiropas Komisija nesniegs saskaņojumu ierosinātajām darbībām.

KOMISIJA uzskata par nepieciešamu paralēli domes lēmuma projektam sagatavot vēstules projektu Vadošajam partnerim par EK saskaņojuma pieprasīšanu un veikt sākotnējo saskaņošanu ar nacionālo partneri (Ekodoma), lai pēc domes lēmuma pieņemšanas varētu nosūtīt dokumentu adresātiem.KOMISIJA NOLEMJ: **Uzdot APN sagatavot domes lēmuma projektu par projekta gaitu un riskiem izskatīšanai Finanšu komitejā martā, kā arī sagatavot vēstules projekta nacionālajam un Vadošajam partnerim par publiskās ēkas pārbūves realizācijas ar būvprojektu aizstāšanu ar Paskaidrojuma rakstu pamata un ārtelpas vietas maiņu, kā arī sazināties ar publiskās ārtelpas plānotās teritorijas zemes gabala īpašniekiem to saskaņojumu saņemšanai. Ar vēstules projekta saturu nekavējoties iepazīstināt Projektu uzraudzības komisiju.** |

Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU