| 2008.gada 27.maijā Rīgas rajona Ādažu novadā | ### Saistošie noteikumi Nr.19 (lēmums Nr.72, protokols Nr.7 § 2.5.2.) Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma 7.panta (6) daļas 2) punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.11.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu |
| --- | --- |

## Par detālplānojuma Ādažu novada Divezeru ciema nekustamajam īpašumam „Ezeroši”

## grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

## 1.	Ādažu novada Divezeru ciema nekustamā īpašuma „Ezeroši” sadalīšanu apbūves gabalos un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus nosaka SIA „Metrum” (reģ.Nr.40003388748) izstrādātais Rīgas rajona Ādažu novada Divezeru ciema detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ezeroši”.

## 2.	Detālplānojums īstenojams pa kārtām, pirmā kārtā izbūvējot Rīgas rajona Ādažu novada Divezeru ciema detālplānojumā nekustamajam īpašumam „Ezeroši” paredzēto elektroapgādes sistēmu, kā arī ielas pirmo kārtu, nosakot, ka ēkas varēs nodot ekspluatācijā tikai pēc pirmajā kārtā izbūvēto objektu pieņemšanas ekspluatācijā.

## 3.	Detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

## 4. Detālplānojumā Ādažu novada Divezeru ciema nekustamajam īpašumam „Ezeroši” paredzēto inženiertehniskās apgādes komunikāciju sistēmu, kā arī ielas pirmās kārtas izbūves īstenošanai izstrādāt būvprojektus saskaņā ar detālplānojumā ietvertajiem priekšlikumiem.

## 5. Adreses jaunizveidotajiem apbūves gabaliem tiek piešķirtas tikai pēc tam, kad ir nodoti ekspluatācijā pirmajā kārtā izbūvējamie objekti vai kad pirmajā kārtā izbūvējamiem objektiem ir izstrādāti un Ādažu novada būvvaldē akceptēti būvprojekti, novērtētas pirmajā kārtā izbūvējamo objektu izmaksas un starp Ādažu novada domi un plānojuma ierosinātāju vai tā tiesību pārņēmēju(-iem) ir noslēgta rakstiska vienošanās, kas garantē detālplānojuma īstenošanas pirmajā kārtā paredzēto objektu izbūvi un kurā ietvertas pirmajā kārtā izbūvējamo objektu izmaksas, un kad plānojuma ierosinātāji vai tā tiesību pārņēmēji šo vienošanos ir reģistrējuši Zemesgrāmatā.

## 6. Saistošie noteikumi Nr.19 darbojas Rīgas rajona Ādažu novada Divezeru ciema nekustamā īpašuma „Ezeroši” (kad.Nr.8044 001 0009; 8044 001 0056) robežās, ietverot starp īpašuma daļām esošo ceļa daļu.

Domes priekšsēdētājs	N.Breidaks